项目编号：BAJL20250026

【工程类】

2025-2026年日常养护项目交通安全设施专业分包采购

招 标 文 件

招   标   人：深圳市长筑路桥工程有限公司

招标代理机构：深圳市宝安区建设工程监理有限公司

2025年7月

目  录

特别警示条款	3

第一册 通用条款	5

第一章  总则	6

第二章  招标文件	8

第三章  投标文件的编制	10

第四章  投标文件的递交	12

第五章  开标	14

第六章  评标	14

第七章  评审程序及评标方法	15

第八章  公开招标失败的后续处理	18

第九章  合同的授予	18

第二册 专用条款	21

第一章  招标公告	22

第二章  关键信息	25

表一、投标须知前附表	25

表二、投标文件初审表	27

表三、评标信息	28

第三章  招标项目需求	32

一、招标范围	34

二、★服务内容及要求	34

三、★商务要求	76

第四章  合同条款及格式	80

第五章  投标文件的格式、附件	99

报价一览表	100

投标文件（正本/副本）	102

报价一览表	106

# 特别警示条款

一、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

二、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十三条的规定处罚。投标人未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。

投标人有下列行为之一的，属于招标投标法第五十三条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格：

（一）以行贿谋取中标；

（二）3年内2次以上串通投标；

（三）串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失30万元以上；

（四）其他串通投标情节严重的行为。

投标人自本条第二款规定的处罚执行期限届满之日起3年内又有该款所列违法行为之一的，或者串通投标、以行贿谋取中标情节特别严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

法律、行政法规对串通投标报价行为的处罚另有规定的，从其规定。

三、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条 中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第一册 通用条款

## 第一章  总则

1．招标说明

本项目参照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等有关规定，并参考有关法规、政策、规章、规定，通过公开招标择优选定供应商。

本招标文件适用于工程采购项目。

本项目的投标货币应以人民币计。

本招标文件的解释权归属深圳市宝安区建设工程监理有限公司。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标代理机构”、“代理机构”，系指根据招标人的委托，代理本项目招标事宜的机构，在此特指拥有招标代理资格的深圳市宝安区建设工程监理有限公司。

2.2 “招标人”、“采购人”、“招标方”：系指利用财政性资金或自有资金依法进行招标的国家机关、企事业单位、团体组织，在此特指深圳市长筑路桥工程有限公司。

2.3 “投标人”、“投标方”，即供应商，是指愿意按照招标文件要求向招标人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “评审委员会”是依据《中华人民共和国招标投标法》有关规定组建的专门负责本项目评标工作的临时性机构。

2.5 “日期”指公历日。

2.6 “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7 “纸质投标文件”指根据本招标文件模板的要求规范填写，打印输出并盖有单位公章的投标文件原件。

2.8 “现场投标”指在规定时间内直接向招标代理机构（深圳市宝安区建设工程监理有限公司）提交纸质投标文件。

2.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3．投标人的资质要求

3.1 参加本项目公开招标招标活动投标人应当具备条件：见招标公告有关资质要求。

4．联合体投标

4.1 除非招标公告中允许投标人组成联合体投标，否则以下有关联合体投标的条款不予考虑。

4.2 由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加采购活动应当具备下列条件：

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

（2）对于招标公告中所要求投标人应具有的某一资质，若联合体各方均具有，则将以联合体各方中最低的资质等级作为联合体在这一资质条件上的资质等级；联合体各方的不同资质可优势互补。

（3）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具有法律约束力；

（4）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标代理机构；

（5）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任；

（6）联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表人，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构；

（7）参加联合体的各方不得再以自己的名义单独投标，不得同时参加两个或两个以上的联合体投标、不得以分包商或其他形式参与投标，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（8）除非另有规定或说明，本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方。

5．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

6．踏勘现场

6.1 如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，本项目投标人自行踏勘现场。

6.2 未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

7．招标答疑

7.1 任何要求对招标文件进行澄清或者对招标文件有限制性、倾向性条款提出质疑的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前在书面通知招标代理机构。招标代理机构对规定时间内收到的对招标文件的澄清或者质疑，视情况予以答复。具体答疑方式请见本招标文件第二册第一章之规定。

第二章  招标文件

8．招标文件的组成

8.1 招标文件除以下内容外，招标代理机构在招标期间发出的答疑文件和其他补充修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  通用条款

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评标

第七章 评标程序及评标方法

第八章 公开招标失败的后续处理

第九章 合同的授予

第二册  专用条款

第一章 招标公告

第二章 关键信息

表一、投标须知前附表

表二、投标文件初审表

表三、评标信息

第三章 招标项目需求

第四章 合同条款及格式

第五章 投标文件的格式、附件

8.2 公开招标采购活动信息发布及通告：招标人确认招标文件后，招标代理机构在招标开始日七个日历日前公布招标文件，并明确招标规则；评审结束后招标代理机构将书面评审报告和推荐候选中标人情况送交招标人，招标人在1个工作日内对中标人予以确认；招标代理机构在发出中标通知书之前，将中标结果通过指定网站进行公示三个日历日；公示期满无异议或者异议不成立的，招标代理机构发出中标通知书。

8.3 投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在投标答疑截止时间之前向招标代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8.4 任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经招标代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9．招标文件的澄清

9.1 任何要求对招标文件进行澄清或者对招标文件有限制性、倾向性条款提出质疑的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前通知招标代理机构。招标代理机构对规定时间内收到的对招标文件的澄清或者质疑，视情况予以答复。具体答疑方式请见本招标文件第二册第一章之规定。

9.2 对于没有提出澄清或者质疑又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑、投诉。

9.3 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

10．招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

10.2 招标文件的修改均在指定网站（详见招标公告中“相关项目信息查询网址”）以网上公告形式发布，并对投标人具有约束力，在项目开标前，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。

10.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

10.4 招标代理机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

第三章  投标文件的编制

11．投标文件的语言及度量单位

11.1 投标人与招标代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文，且应以中文为准；

11.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12．投标文件的组成

（具体内容请详见第二册第五章的相关内容）

13．投标文件格式

13.1 投标文件包括本通用条款第12条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件须使用招标文件所提供的相应格式（格式可以按同样格式扩展），如未使用招标文件所提供的相应格式导致评审委员会无法判断导致扣分或投标无效等情形投标人自行承担后果。

14．投标保证金

14.1 投标人应按第二册第二章“投标须知前附表”第12项规定的人民币金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本通用条款第14.8款的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 交纳投标保证金应一律从投标人对公账户转出，否则按无效投标保证金处理。

14.4 投标保证金应于开标前交于招标代理机构。

14.5 在开标时，凡没有交纳投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝(以到账时间为准)。

14.6自中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标人的投标保证金，须通过电子邮件向招标代理机构申请退还保证金，招标代理机构不计利息退回。未向招标代理机构申请退还保证金而造成投标保证金逾期退还的，责任由投标人自负，在退还时不计利息。受到质疑、投诉或正在被调查的投标人，在调查结束后，如没有发现违法违规行为的再退回投标保证金。

14.7 中标人的投标保证金，在中标人按本通用条款第36条规定和招标方签订合同后，并向招标代理机构申请退还保证金后，招标代理机构将在五个工作日内退还。因银行对提取现金有限制，招标代理机构收取的投标保证金一律用转账方式退还。

14.8 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）中标人在规定期限内未能根据本通用条款第36条规定签订合同；

（3）隐瞒投标的真实情况、投标文件中提供虚假材料或者虚假补充文件或者故意进行无效投标或者质疑投诉提供虚假情况；

（4）在投标人之间相互串通，事先商定投标价格或者合谋使特定投标人中标的；

（5）采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人的；

（6）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（7）与招标人和招标代理机构串通投标的；

（8）其它严重违反《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规的。

15．投标有效期

15.1 投标有效期为从投标截止之日算起120个日历天，在此期限内，所有投标文件均保持有效；

15.2 在特殊的情况下，招标代理机构在原定的投标有效期满之前，招标代理机构可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标代理机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件；

15.3 中标人的投标书有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过验收及保修结束。

16．投标人的替代方案

16.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非“投标须知前附表”中允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将不予考虑。

16.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其他详细资料。

17．投标文件的制作要求

17.1 投标人应当按《投标须知前附表》中规定的份数制作所投招标项目的纸质投标文件，用于现场投标。

17.2 纸质投标文件须根据深圳市宝安区建设工程监理有限公司编制的投标文件模板，按照其要求编制。

17.3 投标人在利用投标文件模板编制投标文件时须注意：

17.3.1 除模板中要求填写、添加的内容外，不得对其他文字内容做任何改动。如果因操作失误而改动的，以模板中的文字叙述为准。

17.3.2 投标文件项目编号、包号应与招标文件项目编号、包号一致。

17.3.3 必须完整、准确填写投标文件模板要求填写内容，不能填写如“*、\、[、&”等特殊字符。模板固定的格式内容和文字叙述，不得改变，如果因改变叙述而与模板的原叙述相冲突者，以模板的叙述为准。

17.3.4 投标文件所提供的证明材料须清晰，若提供的证明材料不清晰，将可能以不利于投标人的判断进行处理。

第四章  投标文件的递交

18．投标文件的递交

18.1 投标文件的装订和签署。

18.1.1 投标文件由三部分组成，第一部分为一式捌份装订成册的纸质投标文件，其中，正本一份、副本七份；第二部分为以光盘或U盘或硬盘等移动存储介质提交的一份加盖公章的PDF电子投标文件。电子投标文件内容应与纸质投标文件正本内容一致，如有差异以纸质投标文件正本为准；纸质投标文件正本副本如有差异以纸质投标文件正本为准；第三部分为开标时唱标用的《报价一览表》。该表内容应与投标文件中的《报价一览表》内容一致，如有差异以唱标用的《报价一览表》内容为准。表格应按招标文件要求签署并加盖公章。

18.2 投标文件的密封和标记

18.2.1 投标人递交的投标文件应由两个单独的密封袋组成，一个密封袋装唱标用的《报价一览表》，一个密封袋装纸质投标文件及电子投标文件。

18.2.2 《报价一览表》作为开标时唱标的依据，除按格式要求放入投标文件中外，还应另行单独密封提交一份，在封口密封处加盖公章（或密封封口处粘贴封条并加盖投标单位公章），并在信封上标明“报价一览表”字样。

18.2.3 投标文件正本、所有的副本和电子投标文件应统一封装在一个信封中，信封密封封口处须加盖投标单位公章（或信封密封封口处粘贴封条并加盖投标单位公章）。

18.2.4 密封包上注明按“投标须知前附表”所规定的开标时间（指招标公告中规定的开标时间）前不准启封的字样。

18.3 投标文件的递交

18.3.1 如投标文件由专人送交，投标方应将投标文件按第18.2款中的规定进行密封和标记后，按招标公告注明的地址送至招标代理机构。

18.3.2除非招标文件专用条款另有规定的，否则邮寄、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.4 投标截止时间

招标代理机构在招标公告规定的地址收到投标文件的时间不得迟于招标公告所规定的时间。

18.5 迟交的投标文件

按照本通用条款第18.4款规定，招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

19．投标文件的修改和撤销

19.1 投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止期之前修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

19.2 投标人的修改或撤回通知书应参照本通用条款第18.2、18.3款规定编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。撤回的投标文件将原封退回投标人。

19.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4 在本通用条款第18.4款规定的投标截止期至本通用条款第15条规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

第五章  开标

20．开标

20.1 招标代理机构将按“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明出席。

20.2 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、报价一览表（以招标文件规定的报价一览表内容为准）。投标文件中报价一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

除了按照本通用条款第18条规定原封退回的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标文件。

20.3 按照本通用条款第19条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

20.4 无论如何在开标时没有启封和读出的投标文件在评标时将不予考虑。撤回的投标文件将原封退回投标人。

20.5 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按本通用条款第20.2款的规定在开标时宣读的全部内容。

第六章  评标

21．评审会议

21.1 开标会结束后召开评审会议，由评审委员会负责对投标文件进行评审并根据招标人的授权确定中标人和出具书面评审报告。

21.2 评审委员会由评审专家组成，人数为五人或以上单数，评审专家由招标代理机构通过随机方式从深圳市采购专家库中选取。招标人可以派代表参加评审委员会，但招标人代表在评审委员会中所占比例不得超过三分之一。评审委员会成员应当严格遵守评标规则，按照法律、法规规定的评审办法和评审标准，公正地进行评审和履行职责。

21.3 招标代理机构在投标截止日前组成评审委员会。招标人派代表参加评审委员会的，应在投标截止日前一日提交本单位签发的《评标授权书》给招标代理机构；招标人不派代表参加评审委员会的，应在投标截止日前一日提交《招标单位不派评委参与项目评标承诺书》给招标代理机构。

21.4 评标、定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

21.5 评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评审过程和结果。

21.6 评审过程中不允许违背评审程序或采用招标文件未载明的评标方法或评审因素进行评标。

21.7 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标人的确定情况、与评标、定标有关的其他任何情况均严格保密。

22．向评审委员会提供的资料

22.1 公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等。

22.2 其他评标必须的资料。

22.3 评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资质、预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评审程序、评标方法和评审因素；

（5）招标文件所列示的废标条件；

23．独立评审

23.1 评审委员会成员的评审活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标人、编写评审报告的工作程序。

第七章  评审程序及评标方法

24．投标文件初审

24.1 投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2 投标文件初审内容请详见招标文件第二册第二章《投标文件初审表》部分。投标人若有一条审查不通过则按废标处理。

24.3 对不属于投标文件初审表所列的其他情形，除法律法规另有规定外，不得作为废标的理由。

25．澄清有关问题

25.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以用书面形式(应当由评审委员会全体成员签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（由其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。根据本通用条款第26条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

26．错误的修正

26.1 评审委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人有无计算上的错误等。

26.2 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

26.2.1 单独密封提交的报价一览表（报价表）与投标文件中的报价一览表（报价表）不一致的，以单独密封提交的报价一览表（报价表）为准；

26.2.2 投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

26.2.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.2.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

26.2.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

26.2.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.3 上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

27．投标文件的比较与评价

评审委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格且报价不超过预算控制金额的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

28．评标方法

28.1 评标方法分为最低评标价法、综合评分法及法律、法规允许的其它评标办法。

28.1.1 最低评标价法

最低评标价法，是指以价格因素确定中标候选人的评标方法，即在满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

28.1.2 综合评分法

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

28.2 本项目采用的评标方法

（请详见第二册第二章《评标信息》）

29．定标（适用于非评定分离项目）

29.1 评审委员会依据本招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，向招标代理机构提交书面评审报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，并推荐中标候选人或确定中标人；

29.2 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列，出现并列情况采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为第一候选中标人（根据规定，除评审得分最高的投标人为第一候选中标人外，可以明确按评审得分由高到低顺序设定不超过3家候选中标人，本项目设置的候选人情况详见第二册第二章《关键信息》）。

29.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低排列。得分、投标报价和技术部分得分均相同的并列，出现并列情况采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人（根据规定，除评审得分最高的投标人为第一候选中标人外，可以明确按评审得分由高到低顺序设定不超过3家候选中标人，本项目设置的候选人情况详见第二册第二章《关键信息》）。

30．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

31．中标结果

31.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，招标代理机构将在指定网站（详见招标公告中“相关项目信息查询网址”）上发布中标结果公告，公示期为3个日历日。投标人如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向我公司反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。

31.2 评审委员会不直接向未通过符合性检查的投标人或者未中标的投标人解释落标原因，也不退还投标文件。

32．中标通知书

32.1 中标公告公示期结束后,公示期内无人投诉,招标代理机构将以邮件的形式通知中标人携缴费通知书上所需资料到深圳市宝安区建设工程监理有限公司领取《中标通知书》。

32.2 中标通知书是合同的重要组成部分。

第八章  公开招标失败的后续处理

33．公开招标失败的处理

33.1本项目招标过程中，投标人数量不足三家或通过资格性和符合性审查的投标人数量不足三家等原因造成招标失败的，按以下方式组织招标：

33.1.1不改变招标方案的，重新发布招标公告组织第二次招标；

33.1.2改变招标方案的，如调整招标方式、控制价等实质性条款重新提交招标申请并组织第二次招标。

第九章  合同的授予

34．合同授予标准

34.1 本项目的合同将授予按本通用条款第七章所确定的中标人。

35．接受和拒绝任何或所有投标的权力

35.1 招标代理机构和招标人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

36．合同协议书的签订

36.1 中标人将于中标通知书发出之日起 10 个工作日内，按照招标文件和投标文件内容与招标人签订书面合同，合同书可参考本招标文件第二册第四章规定的合同样本；

36.2 中标人如不按本通用条款第38.1款的规定与招标人签订合同，给招标代理机构造成的损失的，还应当予以赔偿，同时承担相应法律责任；

36.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，未经招标人及监管部门许可不得将中标项目转让（转包）给他人；

36.4 招标人与中标人签订的合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

37．履约担保

37.1 在签订项目承包合同的同时，中标人应按投标须知前附表第19项规定的金额向招标人提交履约保证金；

37.2 如果中标人不能按本通用条款第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由通过监督管理部门废除中标，给招标人造成损失的还应当予以赔偿；

37.3 项目结束之后，经验收合格，合同期满后10个工作日内，招标人不计利息一次性退还履约保证金给中标人。中标人未按合同约定履行合同或违约等导致合同被解除的，履约保证金将不予退还。

38．招标代理服务费

38.1招标代理服务费按以下要求支付：

招标代理服务费为：人民币肆万元整，由二家中标人平均分摊支付，每家贰万元整。

38.2 中标人须在中标公告公示期结束后，领取《中标通知书》前，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

38.3 招标代理服务费以转账形式支付。

39．项目质疑受理程序

39.1 质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

39.2 项目质疑受理程序：

39.2.1 招标代理机构统一对外受理项目质疑资料。受理程序需要审核的资料：投标人提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）。

39.2.2 异地投标人质疑可传真函件至窗口进行预受理，但投标人必须在发出传真函件后3个工作日内将资料原件【投标人提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）】提交至或邮政快递至招标代理机构，再给予正式受理。

40. 质疑后续处理

40.1投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展招标活动。

40.2投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

40.2.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

40.2.2对招标过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交人的，应当依法另行确定中标、成交人；否则应当重新开展招标活动。

---- END ----

第二册 专用条款

第一章  招标公告

2025-2026年日常养护项目交通安全设施专业分包采购的潜在投标人应在深圳市宝安区建设工程监理有限公司获取招标文件,并于2025年7月9日14点30分00秒(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：BAJL20250026

2、项目名称：2025-2026年日常养护项目交通安全设施专业分包采购

3、预算金额：￥15,000,000.00元

4、最高限价：￥15,000,000.00元

5、采购需求：详见招标文件。

6、合同履行期限：详见招标文件。

二、投标人资格要求：

1、中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）；

2、投标人必须具有公路交通工程（公路安全设施）专业承包二级或以上资质，并具有安全生产许可证（需提供有效期内的相关资质证书扫描件，原件备查）
    3、投标人无因违反建设工程法律、法规规定而受到建设行政主管部门红色警示并正在红色警示期间的情况；（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

4、投标人必须符合国家和深圳市关于诚信管理的要求（由投标人在《诚信承诺函》中作出声明，加盖公章）

5、投标人及其法定代表人参与采购活动前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录、无行贿犯罪记录、无串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间的情况（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

6、投标人必须未被列入深圳市宝安交通投资集团有限公司或招标人供应商黑名单（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

7、投标人不存在下列被认定为与其他投标人之间存在关联关系的情况：(1)法定代表人为同一人；(2)相互间存在参股、控股关系；(3)存在行政隶属关系。

（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

8、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）

三、获取招标文件

1、报名时间：2025年7月1日起至2025年7月6日止,上午9:00:00-11:30:00,下午14:00:00-17:00:00（公休日及节假日除外，招标文件中时间均为北京时间）；

2、报名方式：线上报名，具体操作请访问“宝安监理官网”，复制打开下列网站链接，查看《关于报名方式的通知》

（http://www.jsgcjl.com/Bidding/201_81/）

3、售价：本招标文件每套售价人民币600元，售后不退；如需邮寄，均以“到付”为邮寄费的付费方式。

4、电话：0755-27755942

5、地址：深圳市宝安区大宝路83号美生慧谷科技产业园生谷2楼202招标代理所；

6、购买招标文件所需资料：

（1）法定代表人证明书原件及身份证扫描件（加盖公章）；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证扫描件（加盖公章）；

（3）上述“二、投标人资格要求”中第1项证明文件。

7、温馨提示：

（1）以上“投标人资格要求”所有材料投标时需同时放入投标文件中作为资格审查材料，投标时若未提供将作无效投标处理。

（2）投标报名审核通过后，招标文件电子版将以电子邮件的方式发送到投标报名的邮箱中。

四、提交投标文件截止时间、 开标时间和地点

1、提交投标文件时间：2025年7月9日14时00分00秒-14时30分00秒（北京时间）

2、投标截止时间：2025年7月9日14时30分00秒（北京时间）

3、开标时间：2025年7月9日14时30分00秒（北京时间）

4、地点：深圳市宝安区大宝路83号美生慧谷科技产业园生谷2楼201开标室

五、其他补充事宜：

1、澄清及答疑事项：

投标人要求招标人对招标文件进行澄清的，请于投标截止日五日前，以书面形式加盖单位公章邮件或送达招标代理机构，邮件须电话确认，逾期不予受理。对招标文件进行澄清或者修改的，招标代理机构将以公开发布方式发送给所有潜在投标人。

注：本项目为国企采购项目，不属于政府采购范围，不适用政府采购相关法律法规，供应商提出质疑时如引用政府采购相关法律法规作为法律依据的将被退回。逾期提出的澄清要求或质疑将不予受理。

2、重要提示：

投标人有义务在招标活动期间浏览下述“相关项目信息查询网址”中各网站信息，招标人在相关网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。招标人恕不再行电话通知各投标人。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名    称：深圳市长筑路桥工程有限公司

地    址：深圳市宝安区新城宝民路十二区公路管理中心十七楼

联 系 人： 刘先生

联系方式：0755-27786311

2、招标代理机构信息

名    称：深圳市宝安区建设工程监理有限公司

地    址：深圳市宝安区大宝路83号美生慧谷科技产业园生谷2楼

联系方式：0755-27755942

3、项目联系方式

项目联系人：柯先生、王女士、黄先生、张女士

电      话：0755-27755942

4、相关项目信息查询网址

深圳市宝安区建设工程监理有限公司 http://www.jsgcjl.com/

七、银行账户信息

| 缴费银行账户信息 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 | 平安银行深圳新城支行 |
| 收款单位 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 |
| 银行账号 | 11003856694702 |

招标人                               招标代理机构

深圳市长筑路桥工程有限公司           深圳市宝安区建设工程监理有限公司

2025年7月1日                      2025年7月1日

第二章  关键信息

表一、投标须知前附表

| 序号 | 第一册条款号 | 内 容 | 说明及规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 资金来源 | 企业自筹资金100% |
| 2 |  | 项目预算或最高限价 | 小写：￥RMB 15,000,000.00元 大写：人民币壹仟伍佰万元整 |
| 3 | 2.10 | 项目名称 | 2025-2026年日常养护项目交通安全设施专业分包采购 |
| 4 | 3.1 | 投标人的资质（格）要求 | 见招标公告中有关投标人资格要求中的相关内容 |
| 5 | 18.1 | 投标文件正副本 | 1、纸质投标文件（正本一份、副本七份，正本必须加盖公章，副本允许使用正本的复印件） 2、电子投标文件（以光盘或U盘或硬盘等移动存储介质提交的加盖公章的PDF电子投标文件） 3、唱标所用的《报价一览表》（须按招标文件要求填写，并单独密封盖章；该表内容应与投标文件中的《报价一览表》内容一致；如有差异，以唱标所用的《报价一览表》内容为准） |
| 6 |  | 交货/完工/服务期限 | 见后述招标有关要求 |
| 7 | 28.2 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8 | 14.1 | 投标币种 | 人民币 |
| 9 | 4.1 | 联合体投标 | 不允许 |
| 10 | 15.1 | 投标有效期 | 120个日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 16.1 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 12 | 14 | 投标保证金 | 投标保证金为人民币伍万元整；投标保证金应在投标截止日后一百二十天内保持有效 |
| 13 | 6.1 | 现场踏勘 | 本项目是否组织投标人进行现场踏勘： □是 ■否 时间、地址、联系人、联系方式等 |
| 14 | 7.1 | 现场答疑会 | 本项目不安排现场答疑 |
| 15 | 7.1 | 招标人对招标文件的澄清或修改、答疑的期限 | 投标人有义务在招标期间上网浏览有关本项目的补充公告等信息 |
| 16 | 18.1 | 投标文件的投递地址 | 详见招标公告中相关内容 |
| 17 | 18.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告中相关内容 |
| 18 | 20.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告中相关内容 |
| 19 | 39.1 | 履约担保金额 | 各中标人需向招标人以现金转账的形式缴纳履约保证金（人民币拾万元），履约保证金缴纳时间为中标通知书发出后5个工作日内。中标人缴纳履约保证金后招标人开具收据。中标人在取得招标人开具的履约合格证明的前提下，合同期满后10个工作日内，招标人不计利息一次性退还履约保证金给中标人。中标人未按合同约定履行合同或违约等导致合同被解除的，履约保证金将不予退还。 |
| 注：如“第一册 通用条款”与“第二册第三章 招标项目需求”的内容不一致的，以第二册第三章所述内容为准。 |  |  |  |

表二、投标文件初审表

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见招标公告投标人资质要求，其中未列示的资质要求不得导致投标无效) |
| 2 | 投标人未按招标公告要求完成投标报名的 |
| 3 | 投标截止时间前投标人未按“投标须知前附表”的要求提交投标保证金或金额不足的 |
| 符合性检查表 |  |
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 投标文件及报价一览表未按规定密封、签字、盖章 |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 4 | 投标文件载明的服务期限不满足招标文件规定的 |
| 5 | 投标文件对招标文件中标注“★”的条款响应为负偏离的 |
| 6 | 增值税率填写要求：在%前填写整数；投标人参与投标只允许填报唯一1个“投标报价”和1个“增值税率”，填报了2个或以上“投标报价”和“增值税率”的，其投标将直接作投标无效处理； |
| 7 | 投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 8 | 投标人必须同时填报“投标报价”和“增值税率”（投标报价=1-投标下浮率）。“投标报价”和“增值税率”缺填、漏填、错填一项及以上的，将直接作投标无效处理； |
| 9 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 10 | 法律、法规规定的其他情形 |

表三、评标信息

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件中规定的各项评审因素进行量化打分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低排列。得分、投标报价和技术部分得分均相同的并列，出现并列情况采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定，评标委员会推荐得分排名前二名投标人分别作为第一、第二中标候选人，其中得分第一名为第一中标人，第二名的为第二中标人。若出现得分排名第一名或第二名投标人放弃中标或中标资格被依法确认无效的，因情况紧急，重新组织招标不能满足招标人要求时，可按得分排名顺序依次确定第三名投标人为中标人，以此类推。

评审委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过最高限价的投标人进行评审、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的评分。

评委会在评审时，按照以下量化的评审因素，对进入该阶段评审的各投标文件进行分析和比较：详见《评分细则表》

评分细则表

评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 40 |
|  | N=（¦投标人评审报价-评标基准值¦）/评标基准值*100% ① N≤3%时，投标得分为40分； ② 3%＜N＜6%时，投标得分为37分； ③ N≥6%时，投标得分为34分。 注： 1、当有效投标人数量≤10时，满足招标文件要求的所有评审报价平均值为评标基准值； 2、10＜有效投标人数量≤20时，去掉一个最高报价和一个最低评审报价后，其余满足招标文件要求的评审报价的平均值为评标基准值； 3、有效投标人数量大于20时，去掉两个最高报价和两个最低评审报价后，其余满足招标文件要求的评审报价的平均值为评标基准值； 4、评标基准值取至小数点后三位； 5、不论投标人的评审报价是否参与了评标基准值的取值，其商务报价分均按上述原则计算； 6、有效投标人评审报价：投标人填写的“投标报价”和“增值税税率”，换算成投标人评审报价进行评标，投标人评审报价=投标报价-投标报价/（1+增值税率）*增值税率=1-投标下浮率-（1-投标下浮率）/（1+增值税税率）*增值税税率，结果保留三位小数。 |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  | 25 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 施工方案 | 20 | （一）评分内容： 根据投标人提供的施工方案（包括不限于：承诺质量、进度、安全等满足招标文件要求，施工总体安排、施工进度、安全、文明施工等保证措施。）进行评审。 （二）评分标准： 优：内容全面、合理、针对性强； 良：内容较全面、较合理、针对性较强； 中：内容、合理性、针对性一般 ； 差：施工方案整体较差。 评价为优得20分；评价为良得12分；评价为中得5分；评价为差不得分。 |
|  | 2 | 机械设备 | 5 | - （一）评分内容： 1.投标人自有或租赁机械（含高空作业车、吊车、防撞车、清洗车等）数量大于等于10台且其中高空作业车、吊车、防撞车、清洗车各有1台以上的，得5分； 2.投标人自有或租赁机械（含高空作业车、吊车、防撞车、清洗车等）数量大于等于7台小于10台且其中高空作业车、吊车、防撞车、清洗车各有1台以上的，得3分； 3.投标人自有或租赁机械（含高空作业车、吊车、防撞车、清洗车等）数量大于等于4台小于7台且其中高空作业车、吊车、防撞车、清洗车各有1台以上的得1分； 4.投标人自有或租赁机械（含高空作业车、吊车、防撞车、清洗车等）小于4台不得分。 - （二）评分依据： 1.自有机械提供与投标人名称一致的在有效期内的车辆行驶证、购置发票及机械照片； 2.租赁机械提供在有效期内的行驶证、租赁合同及机械照片，租赁合同期限应涵盖本项目服务期，即自本项目开标日起一年内有效。 - 3.证明文件必须体现投标人名称，否则不得分； - 4.以上资料均应提供扫描件，原件备查，未提供或证明材料不符合要求或不清晰无法判断的不得分。 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  | 35 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 拟投入人员 | 10 | （一）评分内容： 1.拟安排的项目现场负责人需具有3年以上（含3年）市政施工管理经验且取得二级及以上建造师注册证书（市政或公路专业），得5分； 2.拟安排的项目现场管理人员：提供2名以上（含2名）具有工程技术专业初级或以上职称，得2分；提供1名具有工程技术专业初级职称或以上的，得1分； 3.拟投入专职安全员：具有安全员C证不少于1人，得3分； 注：以上人员不得兼任，同一人员满足多项得分要求的只计最高得分项。 以上累计计分最高得10分。 （二）评分依据： 证明材料：提供有效证书及社保部门出具的在投标人处购买的近三个月的社保证明复印件加盖投标人公章，原件备查，未提供或无法判断不得分。 |
|  | 2 | 基地或仓库 | 5 | （一）评分内容： 在深圳设立基地或仓库： 1.投标人提供房产证明或租赁合同证明面积大于等于3000平方米的，得5分； 2.投标人提供房产证明或租赁合同证明面积大于等于1000平方米，小于3000平方米的，得3分； 3.投标人提供房产证明或租赁合同证明面积小于1000平方米的不得分。 （二）评分依据： 证明材料：提供自有产权证明（或租赁合同）复印件及基地照片加盖投标人公章，原件备查,未提供或无法判断不得分, 注：如为租赁场地还需要提供投标截止日前三个月租金缴交记录复印件加盖投标人公章，原件备查,未提供或无法判断不得分。 |
|  | 3 | 投标人业绩 | 10 | （一）评分内容： 2022年6月至本项目投标截止日止（以合同签订时间为准）有市政工程交安设施类项目业绩（即道路标线、标识标牌、护栏等设施类施工）的按下述评分： 1.合同金额累计大于或等于人民币1500万元得10分； 2.合同金额累计大于或等于人民币1000万元，小于人民币1500万元，得8分； 3.合同金额累计大于或等于人民币500万元，小于人民币1000万元，得6分； 4.其他不得分。 （二）评分依据： 证明材料：提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查，未提供或无法判断不得分。 注： 1.累计合同不超过5个（含）； 2.如合同不能体现金额和时间的，则需提供合同甲方 出具的证明材料。 3.每份合同提供至少1张不多于3张发票。 |
|  | 4 | 履约评价 | 10 | （一）评分内容： 履约评价必须对应本评分标准中投标人业绩处提供的合同，每提供1个已完成的同类项目履约评价情况为良好（同等）或以上评价的得2分；最高不超过10分。 （二）评分依据： 证明材料：提供合同甲方出具的履约评价证明材料复印件加盖投标人法人公章，原件备查，未提供或无法判断不得分。 注：同一个项目的履约评价只计一次；良好评分≥80分。 |

注：

1. 每一项的得分均不能超过该项最高分值。

2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。

3. 价格部分、技术部分、综合实力部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分。

4. 综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后两位。

第三章  招标项目需求

重点提示：

1.招标文件澄清、质疑的说明

根据招标文件第二册第二章第15条“招标文件的澄清、质疑”的规定，任何要求对招标文件进行澄清或者对招标文件有限制性、倾向性条款提出质疑的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前在书面通知招标代理机构。对于没有提出澄清或者质疑又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑、投诉。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评标，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.关于特殊符号的说明

2.1招标文件中标注“★”的条款均为不可偏离的实质性条款，投标文件对其中任意一条不满足的将作投标无效处理。

2.2招标文件中标注“▲”的条款均为重要条款，仅作为综合评分时的重要依据。

3.关于招标公告“投标人资格要求第7项”的释义

3.1单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。控股关系，是指单位或个人股东的控股关系。控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。上述规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。

3.2在项目开评标过程中，招标人或招标代理机构将通过查看投标人投标文件、对比投标人股权信息等方式，认真核查同一项目中不同投标人之间，是否存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。对疑似存在上述情形的投标人，将被要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时还需提交相关证明材料）。

3.3经核实，投标人确实存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定情形的，其投标将被依法认定为无效。

4.关于报价合理性

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

投标人提供报价合理性说明的方式包括但不限于现场提交、电子邮件提交、传真。

一、招标范围

| 项目名称 | 招标控制金额（人民币） | 标段供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-2026年日常养护项目交通安全设施专业分包采购 | 1500万元 | 招标人承接的所有日常养护项目范围内的交通安全设施，包括交通安全设施的日常保洁、日常保养、抢修、小修及抢险等，采购2家供应商。 | 采购2家交通安全设施专业分包商 |

二、★服务内容及要求

（一）交通安全设施专业分包采购清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 招标控制价 (元) | 计量规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (一)日常保洁 |  |  |  |  |
| 1 | 181001 | 清洗护栏（各种护栏清洗） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式 | m | 5.16 | 按清洗护栏长度计 |
| 2 | 181002 | 清洗防撞沙桶（各种防撞沙桶清洗） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3)含防撞缓冲车 | 个 | 2.67 | 按清洗数量计 |
| 3 | 181003 | 清洗隔离栅（隔离墩、波形护栏、防爬网、防抛网、隔离网、隔离柱等各种类型隔离栅） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式 | m | 4.52 | 按清洗交通设施的长度计 |
| 4 | 181004 | 清洗交通标志牌牌面（标志牌面积2㎡以内，各种牌面清洗） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 含高空作业车(4) 含防撞缓冲车 | ㎡ | 3.93 | 按清洗面积计 |
| 5 | 181005 | 清洗交通标志牌牌面（标志牌面积2㎡以上，各种牌面清洗） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 含高空作业车(4) 含防撞缓冲车 | ㎡ | 7.81 | 按清洗面积计 |
| 6 | 181006 | 清洗交通志标杆（不含牌面） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 含高空作业车(4) 交通标志杆高度≤9m | 座 | 94.38 | 按清洗数量计 |
| 7 | 181007 | 清洗交通志标杆（不含牌面） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 含高空作业车(4) 交通标志杆高度＞9m | 座 | 123.01 | 按清洗数量计 |
| 8 | 181008 | 清洗三柱式或三柱式以上交通标志（不含牌面） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 不含高空作业车 | 座 | 11.59 | 按清洗数量计 |
| 9 | 181009 | 清洗简易门架式交通标志（不含牌面） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 不含高空作业车 | 座 | 91.08 | 按清洗数量计 |
| 10 | 181010 | 清洗大型门架式交通标志（不含牌面） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 不含高空作业车 | 座 | 140.43 | 按清洗数量计 |
| 11 | 181011 | 清洗单悬臂式L型交通标志（不含牌面） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 不含高空作业车 | 座 | 83.91 | 按清洗数量计 |
| 12 | 181012 | 清洗双悬臂式F型、T型交通标志（不含牌面） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 不含高空作业车 | 座 | 39.72 | 按清洗数量计 |
| 13 | 181013 | 清洗悬挂式Y型交通标志（不含牌面） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 不含高空作业车 | 座 | 24.52 | 按清洗数量计 |
| 14 | 181014 | 清洗附着式大型标志（不含牌面） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 不含高空作业车 | 座 | 36.18 | 按清洗数量计 |
| 15 | 181015 | 其他交通设施结构表面清洗 | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式(3) 不含高空作业车 | ㎡ | 2.07 | 按清洗面积计 |
| 16 | 181016 | 清洗示警桩（各种类示警桩、防撞柱、车止石） | (1) 清洁无尘(2) 不分保洁方式 | 个 | 0.82 | 按清洗数量计 |
|  |  | (二)交通标线 |  |  |  |  |
| 17 | 182025 | 沥青路面热熔标线（纵向实线、虚线） | (1)深标II型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 42.58 | 按施划表面积计 |
| 18 | 182026 | 沥青路面热熔标线（纵向实线、虚线） | (1)深标Ⅲ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 57.01 | 按施划表面积计 |
| 19 | 182027 | 沥青路面热熔标线（纵向实线、虚线） | (1)深标Ⅳ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 79.78 | 按施划表面积计 |
| 20 | 182028 | 混凝土路面热熔标线（纵向实线、虚线） | (1)深标Ⅱ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 51.00 | 按施划表面积计 |
| 21 | 182029 | 混凝土路面热熔标线（纵向实线、虚线） | (1)深标Ⅲ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 68.39 | 按施划表面积计 |
| 22 | 182030 | 混凝土路面热熔标线（纵向实线、虚线） | (1)深标Ⅳ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 91.38 | 按施划表面积计 |
| 23 | 182031 | 沥青路面热熔标线（除中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记外的零星标线） | (1)深标Ⅱ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 52.95 | 按施划面积计 |
| 24 | 182032 | 沥青路面热熔标线（除中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记外的零星标线） | (1)深标Ⅲ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 71.78 | 按施划面积计 |
| 25 | 182033 | 沥青路面热熔标线（除中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记外的零星标线） | (1)深标Ⅳ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 98.69 | 按施划面积计 |
| 26 | 182034 | 混凝土路面热熔标线（除中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记外的零星标线） | (1)深标Ⅱ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 51.00 | 按施划面积计 |
| 27 | 182035 | 混凝土路面热熔标线（除中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记外的零星标线） | (1)深标Ⅲ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 68.39 | 按施划面积计 |
| 28 | 182036 | 混凝土路面热熔标线（除中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记外的零星标线） | (1)深标Ⅳ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 93.38 | 按施划面积计 |
| 29 | 182037 | 沥青路面热熔标线（中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记） | (1)深标Ⅱ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 26.48 | 按包含该标记的最小矩形面积计 |
| 30 | 182038 | 沥青路面热熔标线（中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记） | (1)深标Ⅲ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 35.90 | 按包含该标记的最小矩形面积计 |
| 31 | 182039 | 沥青路面热熔标线（中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记） | (1)深标Ⅳ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 49.35 | 按包含该标记的最小矩形面积计 |
| 32 | 182040 | 混凝土路面热熔标线（中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记） | (1)深标Ⅱ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 25.60 | 按包含该标记的最小矩形面积计 |
| 33 | 182041 | 混凝土路面热熔标线（中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记） | (1)深标Ⅲ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 34.20 | 按包含该标记的最小矩形面积计 |
| 34 | 182042 | 混凝土路面热熔标线（中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记） | (1)深标Ⅳ型热熔涂料(2)实测厚度≥2.5mm | ㎡ | 45.71 | 按包含该标记的最小矩形面积计 |
| 35 | 182043 | 沥青路面热熔振荡标线 | (1) 突起型热熔反光标线涂料(2) 突起部分厚度≥5mm(3) 工程量按表面积计量（不计重叠） | ㎡ | 70.43 | 按施划表面积计 |
| 36 | 182044 | 沥青路面横向热熔减速标线 | (1) 深标Ⅲ型高抗压超耐磨反光涂料(2) 实测厚度≥4mm(3) 分二层施划：底层宽40cm，顶层宽20cm(4) 工程量按表面积计量（不计重叠） | ㎡ | 54.20 | 按施划表面积计 |
| 37 | 182045 | 沥青路面水下反光型热熔标线 | (1) 深标Ⅲ型高抗压超耐磨反光涂料(2) 标线实测厚度≥2.5mm(3) 水下反光陶瓷玻璃珠(4) 工程量按实计量（不计重叠） | ㎡ | 54.55 | 按施划表面积计 |
| 38 | 182046 | 混凝土路面热熔振荡标线 | (1) 突起型热熔反光标线涂料(2) 突起部分厚度≥5mm(3) 工程量按表面积计量（不计重叠） | ㎡ | 76.06 | 按施划表面积计 |
| 39 | 182047 | 混凝土路面横向热熔减速标线 | (1) 深标Ⅱ型高抗压超耐磨反光涂料(2) 单层实测厚度≥2.5mm(3) 分二层施划：底层宽40cm，顶层宽20cm(4) 工程量按表面积计量（不计重叠） | ㎡ | 37.78 | 按施划表面积计 |
| 40 | 182048 | 混凝土路面水下反光型热熔标线 | (1) 深标Ⅱ型高抗压超耐磨反光涂料(2) 标线实测厚度≥2.5mm(3) 水下反光陶瓷玻璃珠(4) 工程量按实计量（不计重叠） | ㎡ | 38.13 | 按施划表面积计 |
| 41 | 182049 | 溶剂型冷涂标线 | (1) 溶剂型丙烯酸标线涂料(2) 干膜厚度≥100μm | ㎡ | 12.41 | 按施划表面积计 |
| 42 | 182050 | 双组份喷涂型路面标线（纵向实线、虚线） | 1.密度(g/cm³) :2.02.选用双组分反光涂料 ，内含反光微珠必须≥20%，A:B=1:1，固化剂用量为总量的4%3.初始施划时逆反射系数 :白色≥250，黄色≥1254.不粘胎干燥时间≤35min5.耐磨性(mg):200转/1000g后减重≤306.标线厚度≥0.8mm7.耐水性 :在水中浸24h应无异常现象8.耐碱性 :在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常9.施工性能 :按生产厂地要求，将A、B组份按一定比例混合搅拌均匀后,喷涂施工性能良好10.双组份喷涂型设备消耗量：1.8台班/100㎡ | ㎡ | 52.46 | 按施划表面积计 |
| 43 | 182051 | 双组份喷涂型路面标线（中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记） | 1.密度(g/cm³) :2.02.选用双组分反光涂料 ，内含反光微珠必须≥20%，A:B=1:1，固化剂用量为总量的4%3.初始施划时逆反射系数 :白色≥250，黄色≥1254.不粘胎干燥时间≤35min5.耐磨性(mg):200转/1000g后减重≤306.标线厚度≥0.8mm7.耐水性 :在水中浸24h应无异常现象8.耐碱性 :在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常9.施工性能 :按生产厂地要求，将A、B组份按一定比例混合搅拌均匀后,喷涂施工性能良好10.双组份喷涂型设备消耗量：2.2台班/100㎡ | ㎡ | 55.75 | 按施划表面积计 |
| 44 | 182052 | 双组份点涂型路面标线 | 1.密度(g/cm³) : 2.02.选用双组分反光涂料,内含反光微珠必须≥20%，施划时面撒玻璃微珠应采用双撒工艺 ，前撒大颗粒玻璃微珠 ，微珠粒径美3珠0.85-1.4mm，用量约为0.3kg/㎡；后撒小颗粒微珠，微珠粒径美2珠0.35-0.85mm，用量约为0.3kg/㎡；前后微珠撒布要足量均匀 ，总用量应控制为0.6kg/㎡。成圆率≥80%，固化剂用量为总量的4%3.初始施划时逆反射系数 :白色≥250，黄色≥1254.不粘胎干燥时间≤35min5.耐磨性(mg):200转/1000g后减重≤306.标线厚度≥2.5mm7.耐水性 :在水中浸24h应无异常现象8.耐碱性 :在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常9.施工性能 :按生产厂地要求,将A、B组份按一定比例混合搅拌均匀后，点涂施工性能良好10.双组分点涂型设备消耗量：1.8台班/100㎡ | ㎡ | 88.34 | 按施划表面积计 |
| 45 | 182053 | 双组份点涂型路面标线（中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记） | 1.密度(g/cm³) : 2.02.选用双组分反光涂料,内含反光微珠必须≥20%，施划时面撒玻璃微珠应采用双撒工艺 ，前撒大颗粒玻璃微珠 ，微珠粒径美3珠0.85-1.4mm，用量约为0.3kg/㎡；后撒小颗粒微珠，微珠粒径美2珠0.35-0.85mm，用量约为0.3kg/㎡；前后微珠撒布要足量均匀 ，总用量应控制为0.6kg/㎡。成圆率≥80%，固化剂用量为总量的4%3.初始施划时逆反射系数 :白色≥250，黄色≥1254.不粘胎干燥时间≤35min5.耐磨性(mg):200转/1000g后减重≤306.标线厚度≥2.0mm7.耐水性 :在水中浸24h应无异常现象8.耐碱性 :在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常9.施工性能 :按生产厂地要求,将A、B组份按一定比例混合搅拌均匀后，点涂施工性能良好10.双组分点涂型设备消耗量：2 4台班/100㎡ | ㎡ | 95.89 | 按施划表面积计 |
| 46 | 182054 | 双组份刮涂型路面标线 | 1.密度(g/cm³): 2.02.选用双组分反光涂料,内含反光微珠必须≥20%，施划时面撒玻璃微珠应采用双撒工艺 ，前撒大颗粒玻璃微珠 ，微珠粒径美3珠0.85一1.4mm用量约为0.3kg/㎡，后撒小颗粒微珠，微珠粒径美2珠0.35-0.85mm用量约为0.3kg/㎡;前后微珠撒布要足量均匀，总用量应控制为0.6kg/㎡。成圆率≥80%，固化剂用量为总量的4%3.初始施划时逆反射系数 :白色≥250，黄色≥1254.不粘胎干燥时间≤35min5.耐磨性(mg) : 200转/1000g后减重≤306.标线厚度≥2.0mm7.耐水性 :在水中浸24h应无异常现象8.耐碱性 :在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常9.施工性能 :按生产厂地要求，将A、B组份按一定比例混合搅拌均匀后，刮涂施工性能良好10.双组分刮涂型设备：2.2台班/100㎡ | ㎡ | 86.46 | 按施划表面积计 |
| 47 | 182055 | 双组份刮涂型路面标线（中英文文字、阿拉伯数字、特殊图形标记） | 1.密度(g/cm³): 2.02.选用双组分反光涂料,内含反光微珠必须≥20%，施划时面撒玻璃微珠应采用双撒工艺 ，前撒大颗粒玻璃微珠 ，微珠粒径美3珠0.85一1.4mm用量约为0.3kg/㎡，后撒小颗粒微珠，微珠粒径美2珠0.35-0.85mm用量约为0.3kg/㎡;前后微珠撒布要足量均匀，总用量应控制为0.6kg/㎡。成圆率≥80%，固化剂用量为总量的4%3.初始施划时逆反射系数 :白色≥250，黄色≥1254.不粘胎干燥时间≤35min5.耐磨性(mg) : 200转/1000g后减重≤306.标线厚度≥2.0mm7.耐水性 :在水中浸24h应无异常现象8.耐碱性 :在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常9.施工性能 :按生产厂地要求，将A、B组份按一定比例混合搅拌均匀后，刮涂施工性能良好10.双组分刮涂型设备：2.6台班/100㎡ | ㎡ | 90.23 | 按施划表面积计 |
| 48 | 182056 | 双组份鱼尾纹定制型斑马线 | 1.密度(g/cm³): 2.02.选用双组份反光涂料 ，内含反光微珠必须≥30%，施划时面撒玻璃微珠应采用双撒工艺，前撒大颗粒玻璃微珠 ，微珠粒径美3珠0.85-1.4mm用量约为0.3kg/㎡ ，后撒小颗粒微珠，微珠粒径美2珠0.35-0.85mm用量约为0.3kg/㎡；前后微珠撒布要足量均匀，总用量应控制为0.6kg/㎡ 。成圆率≥80%3.初始施划时逆反射系数 :白色≥250，黄色≥1254.不粘胎干燥时间≤35min5.耐磨性(mg):200 转/1000g后减重≤306.标线厚度≥3mm7.耐水性 :在水中浸24h应无异常现象8.耐碱性 :在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常9.施工性能 :按生产厂地要求，将A、B组份按一定比例混合搅拌均匀后，刮涂、点涂施工性能良好。10.标线抗滑值应不小于50BPN11.双组分刮涂型设备： 1.65台班/100㎡ | ㎡ | 81.28 | 按施划表面积计 |
| 49 | 182057 | 清除标线 | (1)机械清除 | ㎡ | 32.20 | 按清除实际面积计 |
| 50 | 182058 | 清除标线 | (1)化学清除 | ㎡ | 48.61 | 按清除实际面积计 |
| 51 | 182059 | 清除标线 | (1)高压水清除(2)水压压强≥90MPa | ㎡ | 56.05 | 按清除实际面积计 |
| 52 | 182060 | 减速路拱（中段） | (1) 橡胶路拱(2) 500×415×55mm | m | 136.92 | 按施工长度计 |
| 53 | 182061 | 减速路拱（端头） | (1) 橡胶路拱(2) 315×415×55mm | 块 | 42.28 | 按施工数量计 |
| 54 | 182062 | 减速路拱（中段） | (1) 橡胶路拱(2) 250×360×50mm | m | 97.90 | 按施工长度计 |
| 55 | 182063 | 减速路拱（端头） | (1) 橡胶路拱(2) 250×360×50mm | 块 | 32.28 | 按施工数量计 |
| 56 | 182064 | 普通单面反光道钉 | (1) 普通单面反光道钉（铸铝100×100mm、高强耐磨型或工业塑料100×90mm、钻石级反光型）(2) 铝合金壳体、微棱镜反射体(3) 拆除旧路标 | 个 | 31.89 | 按施工数量计 |
| 57 | 182065 | 普通单面反光道钉 | (1) 普通单面反光道钉（高强度工程塑料基体100×90mm、高强耐磨型或工业塑料100×90mm）(2) 高强度工程塑料基体 、涂覆耐磨涂层微棱镜反光片(3) 拆除旧路标 | 个 | 27.96 | 按施工数量计 |
| 58 | 182066 | 普通双面反光道钉 | (1) 普通双面反光道钉（铸铝100×100mm、高强耐磨型或工业塑料100×90mm、钻石级反光型）(2) 铝合金壳体、微棱镜反射体(3) 拆除旧路标 | 个 | 36.58 | 按施工数量计 |
| 59 | 182067 | 普通双面反光道钉 | (1) 普通双面反光道钉（高强度工程塑料基体100×90mm、高强耐磨型或工业塑料100×90mm）(2) 高强度工程塑料基体 、涂覆耐磨涂层微棱镜反光片(3) 拆除旧路标 | 个 | 35.10 | 按施工数量计 |
| 60 | 182068 | 太阳能单面反光道钉 | (1) 尺寸：110×110mm(2) 铝合金及工程塑料壳体、微棱镜反射体(3) 拆除旧路标 | 个 | 38.93 | 按施工数量计 |
| 61 | 182069 | 太阳能双面反光道钉 | (1) 尺寸：110×117.6mm(2) 铝合金及工程塑料壳体、微棱镜反射体(3) 拆除旧路标 | 个 | 50.64 | 按施工数量计 |
| 62 | 182070 | 360度猫眼道钉 | (1) 玻璃反光道钉(2) 拆除旧路标 | 个 | 32.48 | 按施工数量计 |
| 63 | 182071 | 普通单面反光道钉 | (1) 普通单面反光道钉（铸铝100×100mm、高强耐磨型或工业塑料100×90mm、钻石级反光型）(2) 铝合金壳体、微棱镜反射体(3) 不含拆除旧路标 | 个 | 26.07 | 按剔除数量计 |
| 64 | 182072 | 普通单面反光道钉 | (1) 普通单面反光道钉（高强度工程塑料基体100×90mm、高强耐磨型或工业塑料100×90mm）(2) 高强度工程塑料基体 、涂覆耐磨涂层微棱镜反光片(3) 不含拆除旧路标 | 个 | 22.14 | 按施工数量计 |
| 65 | 182073 | 普通双面反光道钉 | (1) 普通双面反光道钉（铸铝100×100mm、高强耐磨型或工业塑料100×90mm、钻石级反光型）(2) 铝合金壳体、微棱镜反射体(3) 不含拆除旧路标 | 个 | 30.76 | 按施工数量计 |
| 66 | 182074 | 普通双面反光道钉 | (1) 普通双面反光道钉（高强度工程塑料基体100×90mm、高强耐磨型或工业塑料100×90mm）(2) 高强度工程塑料基体 、涂覆耐磨涂层微棱镜反光片(3) 不含拆除旧路标 | 个 | 29.28 | 按施工数量计 |
| 67 | 182075 | 太阳能单面反光道钉 | (1) 尺寸：110×110mm(2) 铝合金及工程塑料壳体、微棱镜反射体(3) 不含拆除旧路标 | 个 | 33.10 | 按施工数量计 |
| 68 | 182076 | 太阳能双面反光道钉 | (1) 尺寸：110×117.6mm(2) 铝合金及工程塑料壳体、微棱镜反射体(3) 不含拆除旧路标 | 个 | 44.82 | 按施工数量计 |
| 69 | 182077 | 剔除道钉 | (1) 不分类型 | 个 | 5.83 | 按施工数量计 |
| 70 | 182078 | 梯形单面反光轮廓标 | (1)梯形，包含钢支架、棱镜体反光体、热镀锌等 | 个 | 43.52 | 按施工数量计 |
| 71 | 182079 | 梯形双面反光轮廓标 | (1)包含钢支架、棱镜体反光体、 热镀锌等 | 个 | 48.58 | 按施工数量计 |
| 72 | 182080 | 长方形单面反光轮廓标 | (1)包含钢支架、棱镜体反光体、 热镀锌等 | 个 | 46.75 | 按施工数量计 |
| 73 | 182081 | 长方形双面反光轮廓标 | (1)包含钢支架、棱镜体反光体、 热镀锌等 | 个 | 55.58 | 按施工数量计 |
| 74 | 182082 | 圆形反光轮廓标（单面反光） | (1) Φ80-100mm(2) 底座、标体为不锈钢，连接件为TPU弹性塑料 | 个 | 45.14 | 按施工数量计 |
| 75 | 182083 | 圆形反光轮廓标（双面反光） | (1) Φ80mm-100mm(2) 底座、标体为不锈钢，连接件为TPU弹性塑料 | 个 | 43.52 | 按施工数量计 |
| 76 | 182084 | 线性轮廓标 | (1)长度为83.8CM(2)铝基材(3)反光膜类型V类 | 个 | 43.52 | 按施工数量计 |
| 77 | 182085 | 太阳能无线同闪轮廓标（单面发光） | (1)Φ100mm(2)可更换电池 | 个 | 43.52 | 按施工数量计 |
| 78 | 182086 | 太阳能无线同闪轮廓标（双面发光） | (1)Φ100mm(2)可更换电池 | 个 | 91.77 | 按安装数量计 |
| 79 | 182087 | 太阳能无线同闪轮廓标控制器 | (1) 型号：HLKBK(2) 太阳能供电(3) 控制范围800米以内(4) 不含立柱 | 套 | 417.23 | 按安装数量计 |
| 80 | 182088 | 立柱式轮廓标 | (1)1050mmHDPE立柱(2)200mm底座 | 套 | 49.75 | 按安装数量计 |
| 81 | 182089 | 太阳能爆闪灯 | (1)太阳能爆闪灯27×16×9 | 个 | 149.83 | 按安装数量计 |
| 82 | 182090 | 太阳能爆闪灯（单面） | (1)尺寸:540*160mm，采用进口led芯片，太阳能板瓦数6v/12w单晶硅 ，蓄电池 :采用耐高温铅酸免维护蓄电池6v/12AH,寿命＞2年，led灯珠 :每组20颗超亮红，蓝led，可视距离＞800m。 光控2种(2)反光膜类型IV类(3)单面闪光、红/蓝光(4)太阳能板与灯体一体长度一致、锂电池供电、背槽安装 | 套 | 454.94 | 按安装数量计 |
| 83 | 182091 | 太阳能爆闪灯（双面） | (1)尺寸:540*160mm，采用进口led芯片，太阳能板瓦数6v/12w单晶硅 ，蓄电池 :采用耐高温铅酸免维护蓄电池6v/12AH,寿命＞2年，led灯珠 :每组20颗超亮红，蓝led，可视距离＞800m。 光控2种(2)反光膜类型IV类(3)单面闪光、红/蓝光(4)太阳能板与灯体一体长度一致、锂电池供电、背槽安装 | 套 | 494.75 | 按安装数量计 |
|  |  | (三)交通标志 |  |  |  |  |
| 84 | 183001 | 反光标志牌膜制作（反光膜类型IV类） | (1) 含底膜和字膜(2) 标牌为矩形 | ㎡ | 294.99 | 按底板实体外轮廓四方形面积计（单价已含修正系数） |
| 85 | 183002 | 反光标志牌膜制作（反光膜类型V类） | (1) 含底膜和字膜(2) 标牌为矩形 | ㎡ | 379.86 | 按底板实体外轮廓四方形面积计（单价已含修正系数） |
| 86 | 183003 | 反光标志牌膜制作（反光膜类型IV类） | (1) 含底膜和字膜(2) 标牌为八边以下形 | ㎡ | 264.47 | 按底板实体外轮廓四方形面积计（单价已含修正系数） |
| 87 | 183004 | 反光标志牌膜制作（反光膜类型V类） | (1) 含底膜和字膜(2) 标牌为八边以下形 | ㎡ | 340.58 | 按底板实体外轮廓四方形面积计（单价已含修正系数） |
| 88 | 183005 | 反光标志牌膜制作（反光膜类型IV类） | (1) 含底膜和字膜(2) 标牌为圆形和八边以上形 | ㎡ | 276.67 | 按底板实体外轮廓四方形面积计（单价已含修正系数） |
| 89 | 183006 | 反光标志牌膜制作（反光膜类型V类） | (1) 含底膜和字膜(2) 标牌为圆形和八边以上形 | ㎡ | 356.30 | 按底板实体外轮廓四方形面积计（单价已含修正系数） |
| 90 | 183007 | 反光标志牌膜制作（反光膜类型IV类 数码打印） | (1) 交通标准色(2) 含底膜和字膜(3) 以实际打印面积计 | ㎡ | 481.58 | 按实际打印面积计 |
| 91 | 183008 | 反光标志牌膜制作（反光膜类型IV类 数码打印） | (1) 非交通标准色(2) 含底膜和字膜(3) 以实际打印面积计 | ㎡ | 558.36 | 按实际打印面积计 |
| 92 | 183009 | 反光标志牌膜制作（反光膜类型V类 数码打印） | (1) 交通标准色(2) 含底膜和字膜(3) 以实际打印面积计 | ㎡ | 540.91 | 按实际打印面积计 |
| 93 | 183010 | 反光标志牌膜制作（反光膜类型V类 数码打印） | (1) 非交通标准色(2) 含底膜和字膜(3) 以实际打印面积计 | ㎡ | 617.68 | 按实际打印面积计 |
| 94 | 183011 | 修改局部牌面（小型标志） | (1) 反光膜类型IV类(2) 含拆、修改、运输、安装 | ㎡ | 258.55 | 按实际修改面积计 |
| 95 | 183012 | 修改局部牌面（大型双柱挤压板标志） | (1) 反光膜类型IV类(2) 含拆、修改、运输、安装 | ㎡ | 310.17 | 按实际修改面积计 |
| 96 | 183013 | 修改局部牌面（小型标志） | (1) 反光膜类型V类(2) 含拆、修改、运输、安装 | ㎡ | 317.09 | 按实际修改面积计 |
| 97 | 183014 | 修改局部牌面（大型双柱挤压板标志） | (1) 反光膜类型V类(2) 含拆、修改、运输、安装 | ㎡ | 368.71 | 按实际修改面积计 |
| 98 | 183015 | 清除交通标志牌板面反光膜 | (1) 各类型反光膜 | ㎡ | 15.63 | 按底板面积计 |
| 99 | 183016 | 粘贴反光膜 | (1) 反光膜类型IV类(2) 混凝土及其他板面粘贴 | ㎡ | 203.44 | 按粘贴面积计 |
| 100 | 183017 | 大型标志牌局部遮盖 | (1) 含高空车等所有设备 | ㎡ | 229.85 | 按遮盖面积计 |
| 101 | 183018 | 混凝土 | 1.混凝土强度等级 :C202.适用范围 :标志牌基础垫层、包封 | m³ | 424.04 | 按基础设计体积计 |
| 102 | 183019 | 混凝土 | 1.混凝土强度等级 :C302.适用范围 :标志牌基础 | m³ | 678.12 | 按基础设计体积计 |
| 103 | 183020 | 基础模板 | 1.标志牌基础模板2.其他：详见图纸 | ㎡ | 20.94 | 按模板设计面积计 |
| 104 | 183021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 :圆钢(HPB300) φ8mm2.钢筋规格 :综合3.适用范围 :标志牌基础 | t | 4610.47 | 按设计质量计 |
| 105 | 183022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 :螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm2.钢筋规格 :综合3.适用范围 :标志牌基础 | t | 4451.24 | 按设计质量计 |
| 106 | 183023 | 预埋铁件 | 1.材料种类 :角钢2.材料规格 :综合3.适用范围 :标志牌基础 | t | 8574.29 | 按设计质量计 |
| 107 | 183024 | 螺栓 | 1.材料种类 :地脚螺栓2.材料规格 :综合3.适用范围 :标志牌基础 | t | 9413.02 | 按设计质量计 |
| 108 | 183025 | 单标志杆 制作 | 1.类型 :单柱标志杆3.226m2.材质 :无缝钢管、钢板3.规格尺寸 :管外径 D89×4.5 | 根 | 698.61 | 按安装数量计 |
| 109 | 183026 | 单柱标志杆 钢管高度调差 | 1.类型 :单柱标志杆2.材质 :无缝钢管3.规格尺寸 :管外径 D89×4.5 | m | 40.44 | 按施工长度计 |
| 110 | 183027 | 单标志杆 制作 | 1.类型 :单柱标志杆4.72m2.材质 :无缝钢管、钢板3.规格尺寸 :管外径 D114×10 | 根 | 1091.72 | 按安装数量计 |
| 111 | 183028 | 单柱标志杆 钢管高度调差 | 1.类型 :单柱标志杆2.材质 :无缝钢管3.规格尺寸 :管外径 D114×10 | m | 110.94 | 按施工长度计 |
| 112 | 183029 | 双柱标志杆 制作 | 1.类型 :双柱标志杆2.材质 :槽钢、钢板3.适应范围 :双柱矩形（2×1.2m）标志 | 座 | 2331.22 | 按安装数量计 |
| 113 | 183030 | 双柱标志杆 制作 | 1.类型 :双柱标志杆2.材质 :槽钢、钢板3.适应范围 :双柱矩形（4×2.4m）标志 | 座 | 4061.11 | 按安装数量计 |
| 114 | 183031 | 双柱标志杆 制作 | 1.类型 :双柱标志杆2.材质 :槽钢、钢板3.适应范围 :双柱矩形（4×3m）标志 | 座 | 4284.30 | 按安装数量计 |
| 115 | 183032 | 双柱标志杆 制作 | 1.类型 :双柱标志杆2.材质 :槽钢、钢板3.适应范围 :双柱矩形（3×4m）标志 | 座 | 4693.14 | 按安装数量计 |
| 116 | 183033 | F型标志杆 制作 | 1.类型:F型标志杆2.材质 :钢管、钢板3.适应范围:F型（4×2.4m）标志 | 座 | 6775.14 | 按安装数量计 |
| 117 | 183034 | F型标志杆 制作 | 1.类型:F型标志杆2.材质 :钢管、钢板3.适应范围:F型（3.2×2m）标志 | 座 | 6575.81 | 按安装数量计 |
| 118 | 183035 | T型标志杆 制作 | 1.类型:T型标志杆2.材质 :钢管、钢板3.适应范围:T型（4×2.4m×2）标志 | 座 | 9591.88 | 按安装数量计 |
| 119 | 183036 | T型标志杆 制作 | 1.类型:T型标志杆2.材质 :钢管、钢板3.适应范围:T型（3.2×2m×2）标志 | 座 | 9071.59 | 按安装数量计 |
| 120 | 183037 | L型标志杆 制作 | 1.类型:L型标志杆2.材质 :钢板3.适应范围:L型（4×2.4m，L=6m）标志 | 座 | 10234.22 | 按安装数量计 |
| 121 | 183038 | L型标志杆 制作 | 1.类型:L型标志杆2.材质 :钢板3.适应范围:L型（3.2×2m，L=6m）标志 | 座 | 10130.62 | 按制作数量计 |
| 122 | 183039 | L型标志杆 制作 | 1.类型:L型标志杆2.材质 :钢板3.适应范围:L型（4×2.4m×2L=10m）标志 | 座 | 13876.34 | 按制作数量计 |
| 123 | 183040 | L型标志杆 制作 | 1.类型:L型标志杆2.材质 :钢板3.适应范围:L型（3.2×2m×2，L=10m）标志 | 座 | 13762.39 | 按制作数量计 |
| 124 | 183041 | 路名牌标志杆制作（铝合金管） | (1) 铝合金(氧化)立柱D76×5.5×2350mm | 根 | 835.47 | 按制作数量计 |
| 125 | 183042 | 路名牌标志杆 制作（铝合金管） | 1.铝合金(氧化)立柱D76×2629×6mm | 根 | 911.09 | 按制作数量计 |
| 126 | 183043 | 路名牌标志杆 制作（铝合金管） | 1.铝合金(氧化)立柱D76×3370×6mm | 根 | 1029.09 | 按制作数量计 |
| 127 | 183044 | 方向指引I型标志杆 制作（铝合金管） | 1.铝合金(氧化)立柱D76×3460×6mm | 根 | 1063.04 | 按制作数量计 |
| 128 | 183045 | 路名牌铝合金法兰盘及加劲肋制作、安装 | 1.铝合金法兰盘及加劲肋制作安装 | t | 23242.56 | 按制作质量计 |
| 129 | 183046 | 单标志杆 安装 | 1.类型 :单柱标志杆3.226m2.材质 :无缝钢管、钢板3.规格尺寸 :管外径 D89×4.5 | 根 | 256.15 | 按制作数量计 |
| 130 | 183047 | 单标志杆 安装 | 1.类型 :单柱标志杆4.72m2.材质 :无缝钢管、钢板3.规格尺寸 :管外径 D114×10 | 根 | 256.15 | 按制作数量计 |
| 131 | 183048 | 双柱标志杆 安装 | 1.类型 :双柱标志杆2.材质 :槽钢、钢板3.适应范围 :双柱矩形（2×1.2m）标志 | 座 | 625.77 | 按制作数量计 |
| 132 | 183049 | 双柱标志杆 安装 | 1.类型 :双柱标志杆2.材质 :槽钢、钢板3.适应范围 :双柱矩形（4×2.4m）标志 | 座 | 625.77 | 按制作数量计 |
| 133 | 183050 | 双柱标志杆 安装 | 1.类型 :双柱标志杆2.材质 :槽钢、钢板3.适应范围 :双柱矩形（4×3m）标志 | 座 | 625.77 | 按制作数量计 |
| 134 | 183051 | 双柱标志杆 安装 | 1.类型 :双柱标志杆2.材质 :槽钢、钢板3.适应范围 :双柱矩形（3×4m）标志 | 座 | 625.77 | 按制作数量计 |
| 135 | 183052 | F型标志杆 安装 | 1.类型:F型标志杆2.材质 :钢管、钢板3.适应范围:F型（4×2.4m）标志 | 座 | 1198.17 | 按制作数量计 |
| 136 | 183053 | F型标志杆 安装 | 1.类型:F型标志杆2.材质 :钢管、钢板3.适应范围:F型（3.2×2m）标志 | 座 | 1198.17 | 按制作数量计 |
| 137 | 183054 | T型标志杆 安装 | 1.类型:T型标志杆2.材质 :钢管、钢板3.适应范围:T型（4×2.4m×2）标志 | 座 | 1436.28 | 按制作数量计 |
| 138 | 183055 | T型标志杆 安装 | 1.类型:T型标志杆2.材质 :钢管、钢板3.适应范围:T型（3.2×2m×2）标志 | 座 | 1436.28 | 按制作数量计 |
| 139 | 183056 | L型标志杆 安装 | 1.类型:L型标志杆2.材质 :钢板3.适应范围:L型（4×2.4m，L=6m）标志 | 座 | 1198.17 | 按制作数量计 |
| 140 | 183057 | L型标志杆 安装 | 1.类型:L型标志杆2.材质 :钢板3.适应范围:L型（3.2×2m，L=6m）标志 | 座 | 1198.17 | 按制作数量计 |
| 141 | 183058 | L型标志杆 安装 | 1.类型:L型标志杆2.材质 :钢板3.适应范围:L型（4×2.4m×2，L=10m）标志 | 座 | 1198.17 | 按制作数量计 |
| 142 | 183059 | L型标志杆 安装 | 1.类型:L型标志杆2.材质 :钢板3.适应范围:L型（3.2×2m×2，L=10m）标志 | 座 | 1198.17 | 按制作数量计 |
| 143 | 183060 | 路名牌标志杆 安装（铝合金管） | 1.铝合金(氧化)立柱D76×2629×6mm | 根 | 256.15 | 按制作数量计 |
| 144 | 183061 | 路名牌标志杆 安装（铝合金管） | 1.铝合金(氧化)立柱D76×3370×6mm | 根 | 256.15 | 按制作数量计 |
| 145 | 183062 | 方向指引I型标志杆 安装（铝合金管） | 1.铝合金(氧化)立柱D76×3460×6mm | 根 | 256.15 | 按制作数量计 |
| 146 | 183063 | 附着式路名牌(卡式) | (1) 铝合金标志板1280x360x4mm(2) 铝合金抱箍连接(3) 含螺栓，不含膜 | 套 | 235.03 | 按施工数量计 |
| 147 | 183064 | 路名牌铝合金板 | (1) 铝合金标志板1200×360×8mm制作安装(2)不含反光膜 | 块 | 385.69 | 按制作数量计 |
| 148 | 183065 | 铝合金法兰盘及加劲肋 | (1) 铝合金法兰盘及加劲肋制作安装 | t | 23242.56 | 按制作质量计 |
| 149 | 183066 | 单柱五角指路标志标志杆制作（铝合金管） | (1) 铝合金(氧化)立柱D76×5.5×2606mm | 根 | 872.83 | 按制作数量计 |
| 150 | 183067 | 五角指路标志牌铝合金板 | (1) 铝合金标志板1300×400×40×4mm制作安装(2)不含反光膜 | 块 | 749.05 | 按制作数量计 |
| 151 | 183068 | 路名牌铝合金板 | 1.铝合金标志板1300×400×9mm制作安装2.不含反光膜3.含运输，含高空作业车 | 块 | 669.75 | 按制作数量计 |
| 152 | 183069 | 周边指引II型标志杆 制作、安装 | 1.类型:150×30×5×2670mm扁钢，150×30×5×740mm扁钢，40×40×3×740mm方钢标志杆 | t | 5573.90 | 按制作质量计 |
| 153 | 183070 | 周边指引III型标志杆 制作、安装 | 1.类型:150×30×5×2670mm扁钢，150×30×5×740mm扁钢，40×40×3×740mm方钢标志杆 | t | 5336.33 | 按制作质量计 |
| 154 | 183071 | 限高架 制作、安装 | 1.类型 :限高架2.材质 :钢管 | t | 9294.32 | 按运输质量计 |
| 155 | 183072 | 门架型标志制作 | 1.含采购、加工制作、运输、保管2.不含镀锌、油漆、安装 | t | 7099.80 | 按运输质量计 |
| 156 | 183073 | 门架型标志安装 | 1.类型 :门架型标志2.跨径 :综合 | 座 | 4275.09 | 按安装数量计 |
| 157 | 183074 | 标牌支架及零星构件制作 | 1.含采购、加工制作、运输、保管2.不含镀锌、油漆、安装 | t | 11163.86 | 按运输质量计 |
| 158 | 183075 | 钢结构运输1km（构件6m以内） | 1.运距1km2.含装卸 | t | 94.62 | 按构件重量计 |
| 159 | 183076 | 钢结构每增运1km（构件6m以内） | 1.每增运1km | t | 5.78 | 按标志杆重量计 |
| 160 | 183077 | 钢结构运输1km（构件6m以上） | 1.运距1km2.含装卸 | t | 90.36 | 按构件重量计 |
| 161 | 183078 | 钢结构每增运1km（构件6m以上） | 1.每增运1km | t | 3.87 | 按构件重量计 |
| 162 | 183079 | 钢结构镀锌 | 1.部位 :标志牌钢结构部件 | t | 2037.12 | 按构件重量计 |
| 163 | 183080 | 标志板安装 | 1.材质、规格尺寸 :标志牌面积S（㎡） S≤12.板面反光膜等级 :超强级及以上3.其他：含高空作业车 | ㎡ | 706.64 | 按底板面积计 |
| 164 | 183081 | 标志板安装 | 1.材质、规格尺寸 :标志牌面积S（㎡） 1＜S≤62.板面反光膜等级 :超强级及以上3.其他：含高空作业车 | ㎡ | 565.41 | 按底板面积计 |
| 165 | 183082 | 标志板安装 | 1.材质、规格尺寸 :标志牌面积S（㎡） 6＜S≤122.板面反光膜等级 :超强级及以上3.其他：含高空作业车 | ㎡ | 619.94 | 按底板面积计 |
| 166 | 183083 | 标志板安装 | 1.材质、规格尺寸 :标志牌面积S（㎡） 12＜S≤202.板面反光膜等级 :超强级及以上3.其他：含高空作业车 | ㎡ | 592.94 | 按底板面积计 |
| 167 | 183084 | 拆除小型标志牌(三角形标志牌) | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 17.66 | 按安装数量计 |
| 168 | 183085 | 拆除小型标志牌(圆形、八角形及其他标志牌) | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 18.17 | 按安装数量计 |
| 169 | 183086 | 拆除大型标志牌(Y形杆箭头标) | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 81.24 | 按安装数量计 |
| 170 | 183087 | 拆除大型标志牌(双柱挤压板) | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 237.50 | 按安装数量计 |
| 171 | 183088 | 拆除大型标志牌（L杆、T杆挤压板） | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 243.03 | 按安装数量计 |
| 172 | 183089 | 拆除大型标志牌（F杆挤压板） | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 265.01 | 按安装数量计 |
| 173 | 183090 | 拆除大型标志牌（普通门架上挤压标志牌） | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 132.31 | 按安装数量计 |
| 174 | 183091 | 拆除大型标志牌（大型龙门架上挤压型标志牌） | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 135.52 | 按安装数量计 |
| 175 | 183092 | 拆除单柱标杆 | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输(3)不含基础及路面恢复 | 根 | 52.35 | 按安装数量计 |
| 176 | 183093 | 拆除中小型双柱标杆 | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输(3)不含基础及路面恢复 | 根 | 75.25 | 按安装数量计 |
| 177 | 183094 | 拆除大型双柱标志杆 | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输(3)不含基础及路面恢复 | 套 | 205.00 | 按拆除数量计 |
| 178 | 183095 | 拆除Y型标志杆 | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输(3)不含基础及路面恢复 | 套 | 264.31 | 按拆除数量计 |
| 179 | 183096 | 拆除F型标志杆 | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输(3)不含基础及路面恢复 | 套 | 314.50 | 按拆除数量计 |
| 180 | 183097 | 拆除T型标志杆 | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输(3)不含基础及路面恢复 | 套 | 352.92 | 按拆除数量计 |
| 181 | 183098 | 拆除L型标志杆 | (1)保护性拆除(2)拆除、装车、现场清理、运输(3)不含基础及路面恢复 | 套 | 414.90 | 按拆除数量计 |
| 182 | 183099 | 拆除整梁式及两边柱头加大式门架 | (1)跨径=14-18m(2)保护性拆除(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等(4)不含基础及路面恢复 | 座 | 2815.85 | 按拆除数量计 |
| 183 | 183100 | 拆除中间法兰式门架 | (1)跨径=22-32m(2)保护性拆除(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等(4)不含基础及路面恢复 | 座 | 3863.13 | 按拆除数量计 |
| 184 | 183101 | 拆除两边悬臂式门架（跨径L=3-9-3m） | (1)跨径L=3-9-3m(2)保护性拆除(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等(4)不含基础及路面恢复 | 座 | 2824.79 | 按拆除数量计 |
| 185 | 183102 | 拆除两边悬臂式门架（跨径L=7-20-7m） | (1)跨径L=7-20-7m(2)保护性拆除(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等(4)不含基础及路面恢复 | 座 | 3835.00 | 按拆除数量计 |
| 186 | 183103 | 拆除大型龙门架 | (1)跨径=14-22m(2)保护性拆除(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等(4)不含基础及路面恢复 | 座 | 4209.64 | 按拆除数量计 |
| 187 | 183104 | 拆除小型标志牌(三角形标志牌) | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 8.88 | 按拆除数量计 |
| 188 | 183105 | 拆除小型标志牌(圆形、八角形及其他标志牌) | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 9.10 | 按拆除数量计 |
| 189 | 183106 | 拆除大型标志牌(Y形杆箭头标) | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 42.17 | 按拆除数量计 |
| 190 | 183107 | 拆除大型标志牌(双柱挤压板) | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 113.22 | 按拆除数量计 |
| 191 | 183108 | 拆除大型标志牌（L杆、T杆挤压板） | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 118.76 | 按拆除数量计 |
| 192 | 183109 | 拆除大型标志牌（F杆挤压板） | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 128.17 | 按拆除数量计 |
| 193 | 183110 | 拆除大型标志牌（普通门架上挤压标志牌） | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 69.47 | 按拆除数量计 |
| 194 | 183111 | 拆除大型标志牌（大型龙门架上挤压型标志牌） | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等 | 块 | 72.68 | 按拆除数量计 |
| 195 | 183112 | 拆除单柱标杆 | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输(4)不含基础及路面恢复 | 根 | 27.53 | 按拆除数量计 |
| 196 | 183113 | 拆除中小型双柱标杆 | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输(4)不含基础及路面恢复 | 根 | 39.82 | 按拆除数量计 |
| 197 | 183114 | 拆除大型双柱标志杆 | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输(4)不含基础及路面恢复 | 套 | 126.84 | 按拆除数量计 |
| 198 | 183115 | 拆除Y型标志杆 | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输(4)不含基础及路面恢复 | 套 | 136.56 | 按施工数量计 |
| 199 | 183116 | 拆除F型标志杆 | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输(4)不含基础及路面恢复 | 套 | 186.73 | 按施工数量计 |
| 200 | 183117 | 拆除T型标志杆 | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输(4)不含基础及路面恢复 | 套 | 225.14 | 按施工数量计 |
| 201 | 183118 | 拆除L型标志杆 | (1)破坏性拆除(2)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(3)拆除、装车、现场清理、运输(4)不含基础及路面恢复 | 套 | 303.16 | 按施工数量计 |
| 202 | 183119 | 拆除整梁式及两边柱头加大式门架 | (1)跨径=14-18m(2)破坏性拆除(3)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(4)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等(5)不含基础及路面恢复 | 座 | 1763.07 | 按施工数量计 |
| 203 | 183120 | 拆除中间法兰式门架 | (1)跨径=22-32m(2)破坏性拆除(3)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(4)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等(5)不含基础及路面恢复 | 座 | 2633.46 | 按施工数量计 |
| 204 | 183121 | 拆除两边悬臂式门架（跨径L=3-9-3m） | (1)跨径L=3-9-3m(2)破坏性拆除(3)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(4)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等(5)不含基础及路面恢复 | 座 | 1772.03 | 按施工数量计 |
| 205 | 183122 | 拆除两边悬臂式门架（跨径L=7-20-7m） | (1)跨径L=7-20-7m(2)破坏性拆除(3)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(4)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等(5)不含基础及路面恢复 | 座 | 2470.35 | 按拆除数量计 |
| 206 | 183123 | 拆除大型龙门架 | (1)跨径=14-22(2)破坏性拆除(3)材料残值应根据回收主体或市场行情另行确定(4)拆除、装车、现场清理、运输、高空作业车等(5)不含基础及路面恢复 | 座 | 2920.77 | 按拆除数量计 |
| 207 | 183124 | 电气配线（2.5m㎡) | (1) 不含配管 | m | 3.27 | 按施工长度计 |
| 208 | 183125 | 电气配线（2×2.5m㎡) | (1) 不含配管 | m | 6.76 | 按施工长度计 |
| 209 | 183126 | 电气配线（2×4m㎡) | (1) 不含配管 | m | 8.17 | 按施工长度计 |
| 210 | 183127 | 电气配管 | (1)刚性阻燃管 φ20×1.6 | m | 12.31 | 按施工长度计 |
| 211 | 183128 | 凸面镜 (φ800mm） | (1)φ800mm(2)高清晰，PC镜面(3)不含立柱、基础 | 套 | 130.14 | 按施工数量计 |
| 212 | 183129 | 凸面镜 (φ1000mm） | (1)φ1000mm(2)高清晰，PC镜面(3)不含立柱、基础 | 套 | 179.10 | 按施工数量计 |
| 213 | 183130 | 反光发光限高标志及示宽标志（含太阳能板） | (1)组合件含发光部分 ，三件，上、左、右 | 块 | 3673.92 | 按施工数量计 |
| 214 | 183131 | 太阳能自发光标志（椭圆形）（含太阳能板） | (1)长轴半径1000mm、短轴半径500mm椭圆(2)附着式 | 块 | 3206.00 | 按施工数量计 |
| 215 | 183132 | 太阳能自发光标志(圆形)（含太阳能板） | (1)φ1000mm(2)附着式 | 块 | 2815.75 | 按施工数量计 |
| 216 | 183133 | 2020款太阳能分道指示器面板（铝合金400mm×840mm×120mm×3mm） | (1)铝合金面板制作(2)粘贴IV类反光膜(3)LED自发光箭头(4)混凝土基础制作安装 | 块 | 1575.45 | 按制作数量计 |
| 217 | 183134 | 2020款反光分道指示器面板（铝合金400mm×840mm×120mm×3mm） | (1)铝合金面板制作(2)粘贴IV类反光膜(3)法兰盘制作安装 | 块 | 1470.99 | 按施工数量计 |
|  |  | (四)护栏及隔离设施等 |  |  |  |  |
| 218 | 184001 | 护栏(各类型)翻新 | (1) 含清洗、打磨、除锈、喷环氧富锌底漆及氟碳漆(2) 钢结构底漆一道，面漆二道(3) 采用水性漆(4) 以护栏翻新实际面积计 | ㎡ | 47.93 | 按立面投影面积计 |
| 219 | 184002 | 波形护栏翻新 | (1) 除锈打磨(2) 高压水枪清洗(3) 喷刷醇酸磁漆 | ㎡ | 18.92 | 按单面展开面积计 |
| 220 | 184003 | 金属构件热浸镀锌 | (1) 除锈、清洗、浸锌、冷却钝化、整修、成品编号堆放。 | t | 1985.01 | 按镀锌构件质量计 |
| 221 | 184004 | 拆除护栏 | (1)保护性拆除(2)基础破除、护栏拆除、运输、 堆放、路面修补恢复 | m | 26.62 | 按拆除构件长度计 |
| 222 | 184005 | 防爬网/防抛网（2.9×1.2m） | (1) 2.9×1.2m(2) 立柱Φ60×5mm(3) Φ3mm钢丝(4) 热镀锌(5) 氟碳面漆 | m | 232.88 | 按施工长度计 |
| 223 | 184006 | 防爬网/防抛网（2.9×1.8m） | (1) 2.9×1.8m(2) 立柱Φ60×5mm(3) Φ3mm钢丝(4) 热镀锌(5) 氟碳面漆 | m | 280.84 | 按施工长度计 |
| 224 | 184007 | 防爬网/防抛网（3.5×1.2m） | (1) 3.5×1.2m(2) 立柱Φ60×5mm(3) Φ3mm钢丝(4) 热镀锌(5) 氟碳面漆 | m | 204.24 | 按施工长度计 |
| 225 | 184008 | 太阳能发光反光砂桶 (φ600mm×1000，全膜） | (1) φ600mm×1000mm(2) 全侧面贴IV类反光膜，三布四胶玻璃钢桶体 ，LED光源(3) 包括运输、装砂、安装、桶盖等 | 套 | 1015.49 | 按安装数量计 |
| 226 | 184009 | 太阳能发光反光砂桶 (φ800mm×1000，全膜） | (1) φ800mm×1000mm(2) 全侧面贴IV类反光膜，三布四胶玻璃钢桶体 ，LED光源(3) 包括运输、装砂、安装、桶盖等 | 套 | 1132.57 | 按安装数量计 |
| 227 | 184010 | 太阳能发光反光砂桶 (φ1000mm×1000mm，全膜） | (1)φ1000mm×1000mm(2) 全侧面贴IV类反光膜，三布四胶玻璃钢桶体 ，LED光源(3) 包括运输、装砂、安装、桶盖等 | 个 | 1444.77 | 按施工数量计 |
| 228 | 184011 | 反光砂桶 (φ600mm×1000mm，半膜） | (1) φ600mm×1000mm(2) 贴IV类反光膜，三布四胶玻璃钢桶体(3) 包括运输、装砂、安装、桶盖等 | 个 | 705.07 | 按施工数量计 |
| 229 | 184012 | 反光砂桶 (φ800mm×1000mm，半膜） | (1) φ800mm×1000mm(2) 贴IV类反光膜，三布四胶玻璃钢桶体(3) 包括运输、装砂、安装、桶盖等 | 个 | 858.20 | 按施工数量计 |
| 230 | 184013 | 反光砂桶 (φ1000mm×1000mm，半膜） | (1)φ1000mm×1000mm(2) 贴IV类反光膜，三布四胶玻璃钢桶体(3) 包括运输、装砂、安装、桶盖等 | 个 | 1055.12 | 按施工数量计 |
| 231 | 184014 | 太阳能发光反光沙桶 (φ600mm×H1000，半膜） | (1) φ600mm×1000mm(2) 贴IV类反光膜，三布四胶玻璃钢桶体，LED光源(3) 包括运输、装砂、安装、桶盖等 | 套 | 829.94 | 按施工数量计 |
| 232 | 184015 | 太阳能发光反光沙桶 (φ800mm×H1000，半膜） | (1) φ800mm×1000mm(2) 贴IV类反光膜，三布四胶玻璃钢桶体，LED光源(3) 包括运输、装砂、安装、桶盖等 | 套 | 982.71 | 按施工数量计 |
| 233 | 184016 | 太阳能发光反光沙桶 (φ1000mm×H1000mm，半膜） | (1)φ1000mm×1000mm(2) 贴IV类反光膜，三布四胶玻璃钢桶体，LED光源(3) 包括运输、装砂、安装、桶盖等 | 套 | 1179.39 | 按安装数量计 |
| 234 | 184017 | 反光防撞桶拆除 | (1)不分规格 | 套 | 15.94 | 按施工数量计 |
| 235 | 184018 | 反光砂桶桶盖 (φ600mm） | (1)φ600mm(2)单独更换(3)包括运输、安装等 | 套 | 61.21 | 按施工数量计 |
| 236 | 184019 | 反光砂桶桶盖 (φ800mm） | (1)φ800mm(2)单独更换(3)包括运输、安装等 | 套 | 70.56 | 按施工数量计 |
| 237 | 184020 | 反光砂桶桶盖 (φ900mm） | (1)φ900mm(2)单独更换(3)包括运输、安装等 | 套 | 78.37 | 按施工数量计 |
| 238 | 184021 | 反光砂桶桶盖 (φ1000mm） | (1)φ1000mm(2)单独更换(3)包括运输、安装等 | 套 | 100.23 | 按施工数量计 |
| 239 | 184022 | 太阳能反光砂桶桶盖 (φ600mm） | (1)φ600mm(2) 单独更换(3) 包括运输、安装、太阳能板及其他电子器件等 | 套 | 84.62 | 按施工数量计 |
| 240 | 184023 | 太阳能反光砂桶桶盖 (φ800mm） | (1)φ800mm(2) 单独更换(3) 包括运输、安装、太阳能板及其他电子器件等 | 套 | 113.50 | 按施工数量计 |
| 241 | 184024 | 太阳能反光砂桶桶盖 (φ1000mm） | (1)φ1000mm(2) 单独更换(3) 包括运输、安装、太阳能板及其他电子器件等 | 套 | 140.81 | 按施工数量计 |
| 242 | 184025 | 翻新钢管防护柱 | (1) IV类反光膜(2) 不分规格 | ㎡ | 219.38 | 按翻新面积计 |
| 243 | 184026 | 防护柱安装（不含基础） | (1)不含基础预埋件及C30混凝土、不含主材 | 根 | 87.96 | 按施工数量计 |
| 244 | 184027 | 防护柱安装（含基础） | (1)含基础预埋件及C30混凝土、 不含主材 | 根 | 125.59 | 按施工数量计 |
| 245 | 184028 | 警示柱（H=0.7m) | (1)φ114*5*1050镀锌钢管，内填C20混凝土(2)超强反光膜(3)含C30基础 | 根 | 235.12 | 按施工数量计 |
| 246 | 184029 | 警示柱（H=1m) | (1)φ114*5*1350镀锌钢管，内填C20混凝土(2)超强反光膜(3)含C30基础 | 根 | 262.41 | 按施工数量计 |
| 247 | 184030 | 分隔柱（钢管款， φ168mm、H=1200mm，内填C20微膨胀混凝土） | (1) H=1200mm(2) φ168mm不锈钢管，T=16mm(3) 热镀锌，贴IV类反光膜，内填C20微膨胀混凝土(4) 包括运输、安装、基础等 | 根 | 1542.89 | 按施工数量计 |
| 248 | 184031 | 分隔柱（钢柱款， φ168mm、H=1200mm，实心） | (1) H=1200mm(2) φ168mm不锈钢管，T=16mm(3) 热镀锌，贴IV类反光膜，实心(4) 包括运输、安装、基础等 | 根 | 4918.54 | 按施工数量计 |
| 249 | 184032 | 分隔柱（大理石款，直径20cm） | (1) 大理石(2) 地面以上H=420mm,埋深250mm(3) 包括基础制作、运输、安装、人行道恢复。 | 根 | 290.89 | 按施工数量计 |
| 250 | 184033 | 分隔柱（大理石款，直径25cm） | (1) 大理石(2) 地面以上H=420mm,埋深250mm(3) 包括基础制作、运输、安装、人行道恢复。 | 根 | 409.13 | 按施工数量计 |
| 251 | 184034 | 分隔柱（铸铁款， φ100mm、H=800mm） | (1) H=800mm(2) φ100mm铸铁款，氟碳漆涂膜厚度≥70μm(3) 热镀锌，贴黄色反光膜（采用CBCC中国建筑色卡国家标准色卡1105号色）(4) 包括运输、安装、基础等 | 根 | 932.37 | 按施工数量计 |
| 252 | 184035 | 拆除防护柱 （镀锌钢管） | (1)不分规格，不含路面恢复 | 根 | 83.09 | 按施工数量计 |
| 253 | 184036 | 拆除防护柱（实心钢柱） | (1)不分规格，不含路面恢复 | 根 | 155.27 | 按施工数量计 |
| 254 | 184037 | 拆除防护柱（大理石） | (1)不分规格，不含路面恢复 | 根 | 92.91 | 按施工数量计 |
| 255 | 184038 | 拆除防护柱（花岗岩） | (1)不分规格，不含路面恢复 | 根 | 92.91 | 按施工数量计 |
| 256 | 184039 | 翻新挡车架（2m， φ89） | (1) 2m(2) φ89mm(3) 贴IV类反光膜 | 跨 | 146.98 | 按施工数量计 |
| 257 | 184040 | 翻新挡车架（2m， φ76） | (1) 2m(2) φ76mm(3) 贴IV类反光膜 | 跨 | 125.04 | 按施工数量计 |
| 258 | 184041 | 翻新挡车架（1.5m， φ89） | (1) 1.5m(2) φ89mm(3) 贴IV类反光膜 | 跨 | 98.73 | 按施工数量计 |
| 259 | 184042 | 翻新挡车架（1.5m， φ76） | (1) 1.5m(2) φ76mm(3) 贴IV类反光膜 | 跨 | 83.36 | 按施工数量计 |
| 260 | 184043 | 拆除挡车架 | (1)不分规格 | 套 | 26.57 | 按施工数量计 |
| 261 | 184044 | 缓冲隔离柱（不锈钢外壳） | (1)规格 :直径168mm、地面以上高度600mm(2)Q690钢管立柱φ127*16*1190mm、(3)304不锈钢外壳φ168*5*482mm及上盖φ158.3*15.2*111mm(4)PU+PP弹性体φ156*13.5*60*8mm(5)φ12基础螺纹钢(6)600*600*600mmC30混凝土基础(7)其它详见图纸 | 根 | 2408.15 | 按施工数量计 |
| 262 | 184045 | 缓冲隔离柱（PP外壳） | (1)规格 :直径168mm、地面以上高度600mm(2)Q690钢管立柱φ127*16*1190mm、(3)PP外壳φ168*5*482mm及上盖φ158.3*15.2*111mm 、表面喷仿石纹油漆(4)PU+PP弹性体φ156*13.5*60*8mm(5)φ12基础螺纹钢(6)600*600*600mmC30混凝土基础(7)其它详见图纸 | 根 | 2021.88 | 按施工数量计 |
| 263 | 184046 | 缓冲隔离柱更换外壳（不锈钢） | (1)φ168*5*482mm³04不锈钢外壳(2)φ158.3*15.2*111mm³04不锈钢上盖(3)其它详见图纸 | 根 | 595.67 | 按施工数量计 |
| 264 | 184047 | 缓冲隔离柱更换外壳（PP） | (1)φ168*5*482mm³04PP外壳、表面喷仿石纹油漆(2)φ158.3*15.2*111mm³04PP上盖、表面喷仿石纹油漆(3)其它详见图纸 | 根 | 205.46 | 按施工数量计 |
| 265 | 184048 | 缓冲吸能型渠化岛岛头（钢板外壳） | (1)规格：最大长度1655mm、最大宽度1511mm、最大高度648mm(2)5mm厚Q235钢板安全岛外壳、 表面喷仿石纹油漆(3)S350GD+Z吸能蜂窝、吸能橡胶弹性体(4)Q235导向框架、Q235基座、Q235地基(5)其它详见结构示意图 | 个 | 14457.02 | 按施工数量计 |
| 266 | 184049 | 缓冲吸能型渠化岛岛头（PP外壳） | (1)规格：最大长度1655mm、最大宽度1511mm、最大高度648mm(2)5mm厚PP安全岛外壳、表面喷仿石纹油漆(3)S350GD+Z吸能蜂窝、吸能橡胶弹性体(4)Q235导向框架、Q235基座、Q235地基(5)其它详见结构示意图 | 个 | 12755.19 | 按施工数量计 |
| 267 | 184050 | 缓冲吸能型渠化岛岛头更换外壳（钢板） | (1)规格：最大长度1655mm、最大宽度1511mm、最大高度648mm(2)5mm厚Q235钢板安全岛外壳、 表面喷仿石纹油漆(3)其它详见结构示意图 | 个 | 3484.24 | 按施工数量计 |
| 268 | 184051 | 缓冲吸能型渠化岛岛头更换外壳（PP） | (1)规格：最大长度1655mm、最大宽度1511mm、最大高度648mm(2)5mm厚PP安全岛外壳、表面喷仿石纹油漆(3)其它详见结构示意图 | 个 | 1859.78 | 按施工数量计 |
| 269 | 184052 | 缓冲吸能型渠化岛岛头更换外壳（钢板）及吸能缓冲构件 | (1)规格：最大长度1655mm、最大宽度1511mm、最大高度648mm(2)5mm厚Q235钢板安全岛外壳、 表面喷仿石纹油漆(3)S350GD+Z吸能蜂窝、吸能橡胶弹性体(4)Q235导向框架(5)其它详见结构示意图 | 个 | 9904.75 | 按施工数量计 |
| 270 | 184053 | 缓冲吸能型渠化岛岛头更换外壳（PP）及吸能缓冲构件 | (1)规格：最大长度1655mm、最大宽度1511mm、最大高度648mm(2)5mm厚PP安全岛外壳、表面喷仿石纹油漆(3)S350GD+Z吸能蜂窝、吸能橡胶弹性体(4)Q235导向框架(5)其它详见结构示意图 | 个 | 8202.93 | 按施工数量计 |
| 271 | 184054 | 缓冲吸能型二次过街岛岛头（钢板外壳） | (1)规格：最大长度2126mm、最大宽度1250mm、最大高度595mm(2)5mm厚Q235钢板安全岛外壳、 表面喷仿石纹油漆(3)S350GD+Z吸能蜂窝(4)Q235导向框架、Q235基座、Q235地基(5)其它详见结构示意图 | 个 | 12373.85 | 按施工数量计 |
| 272 | 184055 | 缓冲吸能型二次过街岛岛头（PP外壳） | (1)规格：最大长度2126mm、最大宽度1250mm、最大高度595mm(2)5mm厚PP安全岛外壳、表面喷仿石纹油漆(3)S350GD+Z吸能蜂窝(4)Q235导向框架、Q235基座、Q235地基(5)其它详见结构示意图 | 个 | 10517.31 | 按施工数量计 |
| 273 | 184056 | 缓冲吸能型二次过街岛岛头更换外壳（钢板） | (1)规格：最大长度2126mm、最大宽度1250mm、最大高度595mm(2)5mm厚Q235钢板安全岛外壳、 表面喷仿石纹油漆(3)其它详见结构示意图 | 个 | 3789.36 | 按施工数量计 |
| 274 | 184057 | 缓冲吸能型二次过街岛岛头更换外壳（PP） | (1)规格：最大长度2126mm、最大宽度1250mm、最大高度595mm(2)5mm厚PP安全岛外壳、表面喷仿石纹油漆(3)其它详见结构示意图 | 个 | 1971.50 | 按施工数量计 |
| 275 | 184058 | 缓冲吸能型二次过街岛岛头更换外壳（钢板）及吸能缓冲构件 | (1)规格：最大长度2126mm、最大宽度1250mm、最大高度595mm(2)5mm厚Q235钢板安全岛外壳、 表面喷仿石纹油漆(3)S350GD+Z吸能蜂窝(4)Q235导向框架(5)其它详见结构示意图 | 个 | 7037.54 | 按施工数量计 |
| 276 | 184059 | 缓冲吸能型二次过街岛岛头更换外壳（PP）及吸能缓冲构件 | (1)规格：最大长度2126mm、最大宽度1250mm、最大高度595mm(2)5mm厚PP安全岛外壳、表面喷仿石纹油漆(3)S350GD+Z吸能蜂窝(4)Q235导向框架(5)其它详见结构示意图 | 个 | 5219.70 | 按施工数量计 |
| 277 | 184060 | 不锈钢升降柱 (φ168mm、H=650mm，带链锁，大盖头，链挂柱） | (1) H=650mm(2) φ168mm(3) 带链锁，大盖头，链挂柱(4) 含运输、安装等 | 根 | 1746.62 | 按施工数量计 |
| 278 | 184061 | 不锈钢升降柱 (φ168mm、H=650mm，带链锁，直柱头，链挂柱） | (1) H=650mm(2) φ168mm(3) 带链锁，直柱头，链挂柱(4) 含运输、安装等 | 根 | 1617.40 | 按施工数量计 |
| 279 | 184062 | 防眩板(900×220×6mm) | (1)反S型玻璃钢防眩板900×220×6mm(2)玻璃钢底板220×110×15mm(3)C30预制混凝土盖板封顶700×110×200mm(4)6%水泥石粉渣700×110×150mm | 套 | 43.96 | 按施工数量计 |
| 280 | 184063 | 防眩板(220×800mm) | (1)220×800mm(2)HDPE材质 | 套 | 30.33 | 按施工数量计 |
| 281 | 184064 | 防眩板(220×700mm) | (1)220×700mm(2)HDPE材质 | 套 | 27.17 | 按施工数量计 |
| 282 | 184065 | 防眩板(220×600mm) | (1)220×600mm(2)HDPE材质 | 套 | 23.99 | 按施工数量计 |
| 283 | 184066 | 防眩板(220×500mm) | (1)220×500mm(2)HDPE材质 | 套 | 20.80 | 按施工数量计 |
| 284 | 184067 | 防眩板(220×400mm) | (1)220×400mm(2)HDPE材质 | 套 | 17.62 | 按施工数量计 |
| 285 | 184068 | 各式护栏扶正 | (1) 含简易材料(2) 含拆除、安装等 | m | 18.99 | 按施工长度计 |
| 286 | 184069 | 钢管防护柱扶正 | (1) 含简易材料 | 根 | 70.97 | 按施工数量计 |
| 287 | 184070 | 车止石扶正 | (1) 含简易材料 | 根 | 19.16 | 按施工数量计 |
| 288 | 184071 | 小型标志杆扶正 | (1)含简易材料(2)不含基础 | 套 | 31.25 | 按施工数量计 |
| 289 | 184072 | 小型标志牌扶正 | (1) 含简易材料 | 套 | 15.62 | 按施工数量计 |
| 290 | 184073 | 各式护栏局部修复（更换型材) | (1) 包括油漆等 | t | 8968.77 | 按修复护栏重量计 |
| 291 | 184074 | 各式护栏局部修复（更换钢筋) | (1) 包括油漆等 | t | 8234.93 | 按修复护栏重量计 |
| 292 | 184075 | 梯型单面反光轮廓标 | (1)标体材料：底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ，单面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 43.52 | 按施工数量计 |
| 293 | 184076 | 梯型双面反光轮廓标 | (1)标体材料：底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ，双面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 46.75 | 按施工数量计 |
| 294 | 184077 | 长方型单面反光轮廓标 | (1)标体材料：底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ，单面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 46.75 | 按施工数量计 |
| 295 | 184078 | 长方型双面反光轮廓标 | (1)标体材料：底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ，双面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 55.58 | 按施工数量计 |
| 296 | 184079 | Φ80mm圆型反光轮廓标（平底，单面反光） | (1)标体材料：平底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ， Φ80mm圆型，单面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 45.14 | 按施工数量计 |
| 297 | 184080 | Φ80mm圆型反光轮廓标（平底，双面反光） | (1)标体材料：平底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ， Φ80mm圆型，双面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 43.52 | 按施工数量计 |
| 298 | 184081 | Φ80mm圆型反光轮廓标（斜底，单面反光） | (1)标体材料：斜底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ， Φ80mm圆型，单面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 45.14 | 按施工数量计 |
| 299 | 184082 | Φ80mm圆型反光轮廓标（斜底，双面反光） | (1)标体材料：斜底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ， Φ80mm圆型，双面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 43.52 | 按施工数量计 |
| 300 | 184083 | Φ100mm圆形反光轮廓标（平底，单面反光） | (1)标体材料：平底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ， Φ100mm圆型，单面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 45.14 | 按施工数量计 |
| 301 | 184084 | Φ100mm圆形反光轮廓标（平底，双面反光） | (1)标体材料：平底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ， Φ100mm圆型，双面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 43.52 | 按施工数量计 |
| 302 | 184085 | Φ100mm圆形反光轮廓标（斜底，单面反光） | (1)标体材料：斜底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ， Φ100mm圆型，单面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 45.14 | 按施工数量计 |
| 303 | 184086 | Φ100mm圆形反光轮廓标（斜底，双面反光） | (1)标体材料：斜底座、标体为不锈钢，连接件为弹力TPU(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ， Φ100mm圆型，双面反光(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 个 | 43.52 | 按施工数量计 |
| 304 | 184087 | 立柱式轮廓标 (Φ30cm，底座45*34cm） | (1)标体材料：底座、标体为不锈钢，C30混凝土基础(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ，白色+黑色(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 套 | 115.19 | 按施工数量计 |
| 305 | 184088 | 立柱式轮廓标 (Φ30cm，底座52*42cm） | (1)标体材料：底座、标体为不锈钢，C30混凝土基础(2)应用温度：-40-70℃(3)采用棱镜体反射器 ，白色+黑色(4)在外力作用下可弯曲 、回弹，无变形(5)耐候性：＞5年(6)其他：满足设计要求 | 套 | 124.04 | 按施工数量计 |
| 306 | 184089 | 太阳能黄闪灯 | (1)Φ300mm(2)钢管立柱76*4.5*2780mm(3)C30混凝土基础(4)其他 :满足设计要求 | 个 | 547.86 | 按施工数量计 |
| 307 | 184090 | 太阳能道口标(2000×300mm) | (1)2000×300mm(2)反光膜类型Ⅳ类(3) 单面闪光、红/白光(4)顶端黄闪灯Φ300mm，蓄电池：锂电池（寿命＞20个月，可更换）(5)含立杆与预埋件(6)混凝土基础制作安装 | 套 | 1131.08 | 按施工数量计 |
| 308 | 184091 | 太阳能道口标(2500×300mm) | (1)2500×300mm(2)反光膜类型Ⅳ类(3) 单面闪光、红/白光(4)顶端黄闪灯Φ300mm，蓄电池：锂电池（寿命＞20个月，可更换）(5)含立杆与预埋件(6)混凝土基础制作安装 | 套 | 1369.52 | 按施工数量计 |
| 309 | 184092 | 太阳能道口标(2700×300mm) | (1)2700×300mm(2)反光膜类型Ⅳ类(3) 单面闪光、红/白光(4)顶端黄闪灯Φ300mm，蓄电池：锂电池（寿命＞20个月，可更换）(5)含立杆与预埋件 | 套 | 1464.89 | 按施工数量计 |
| 310 | 184093 | 太阳能道口标(3200×300mm) | (1)3200×300mm(2)反光膜类型Ⅳ类(3) 单面闪光、红/白光(4)顶端黄闪灯Φ300mm，蓄电池：锂电池（寿命＞20个月，可更换）(5)含立杆与预埋件 | 套 | 1703.33 | 按施工数量计 |
| 311 | 184094 | 2016A款路侧护栏(标准型H=1000mm) | (1) 单片长1.5m，高1.0m(包含端头和立柱)(2) 含制作、镀锌、运输、贴反光膜、安装及护栏基础、人行道恢复。 | m | 306.31 | 按施工长度计 |
| 312 | 184095 | 2016A款路侧护栏(通透型H=1000mm) | (1) 单片长1.5m，高1.0m(包含端头和立柱)(2) 含制作、镀锌、运输、贴反光膜、安装及护栏基础、人行道恢复。 | m | 325.66 | 按施工长度计 |
| 313 | 184096 | 2020款人行隔离护栏（德式护栏） | (1) 单跨长1.5m，高1.1m(2)浸镀锌钢方通、外饰深香槟金色氟碳漆，面层金属哑光面处理。(3)基础制作安装、贴反光膜、人行道恢复。 | m | 595.62 | 按施工长度计 |
| 314 | 184097 | 2016B款路中护栏标准段H=1100mm（60x20mm扁钢） | (1) 单片长2.04m，高1.10m(2) 含制作、镀锌、刷淡灰漆、 运输、贴反光膜、安装及护栏底座等 | m | 486.03 | 按施工长度计 |
| 315 | 184098 | 2016B款路中护栏下降段H=700mm(60x20mm扁钢） | (1) 单片长2.04m，高0.70m(2) 含制作、镀锌、刷淡灰漆、 运输、贴反光膜、安装及护栏底座等 | m | 399.02 | 按施工长度计 |
| 316 | 184099 | 2016B款路中护栏衔接段H=900mm(60x20mm扁钢） | (1)单片长2.04m，高0.9m(2)含制作、镀锌、刷淡灰漆、运输、贴反光膜、安装及护栏底座等 | m | 430.57 | 按施工长度计 |
| 317 | 184100 | 2016C款路中护栏（H=1100mm） | (1) 单片长3.00m，高1.10m(2) 含制作、镀锌、刷水性漆、 运输、贴反光膜、安装及护栏底座、基础等 | m | 551.93 | 按施工长度计 |
| 318 | 184101 | 2016C款路中护栏（H=700mm） | (1) 单片长3.00m，高0.7m(2) 含制作、镀锌、刷水性漆、 运输、贴反光膜、安装及护栏底座、基础等 | m | 379.70 | 按施工长度计 |
| 319 | 184102 | 2016C款路中护栏(过渡段0.9m) | (1) 单片长3.00m，高0.9m(2) 含制作、镀锌、刷水性漆、 运输、贴反光膜、安装及护栏底座、基础等 | m | 466.89 | 按施工长度计 |
| 320 | 184103 | 机非隔离护栏H=700mm(60x20mm扁钢） | (1) 单片长2.02m，高0.70m(2) 含制作、镀锌、刷淡灰漆、 运输、贴反光膜、安装及护栏底座等 | m | 204.34 | 按施工长度计 |
| 321 | 184104 | 铸铁底座250*250*100mm | (1) 单独更换 | 个 | 160.52 | 按施工数量计 |
| 322 | 184105 | 铸铁底座400*400*100mm | (1) 单独更换(2) 单件重45kg | 个 | 288.95 | 按更换数量计 |
| 323 | 184106 | 铸铁底座450*450*150mm | (1) 单独更换(2) 单件重116.97kg | 个 | 751.07 | 按更换数量计 |
| 324 | 184107 | B级波形护栏（Gr-B-2C,单排，柱距2m） | (1) 单排，宽度310mm，t=3mm(2) 立柱Φ114mm，t=4.5mm,h=1100mm(3) 柱距2m(4)含安装、运输、镀锌、基础等其他所有(4)含安装、运输、镀锌、C25基础等其他所有费用 | m | 173.52 | 按施工长度计 |
| 325 | 184108 | B级波形护栏（Gr-B-2E,单排，柱距2m） | (1) 单排，宽度310mm，t=3mm(2) 立柱Φ114mm，t=4.5mm,h=2100mm(3) 柱距2m(4)不含基础，含安装、运输、镀锌等其他所有费用 | m | 174.81 | 按施工长度计 |
| 326 | 184109 | B级波形护栏（Gr-B-1C,单排，柱距1m） | (1) 单排，宽度310mm，t=3mm(2) 立柱Φ114mm，t=4.5mm,h=1100mm(3) 柱距1m(4)含安装、运输、镀锌、C25基础等其他所有费用 | m | 144.89 | 按施工长度计 |
| 327 | 184110 | B级波形护栏（Gr-B-1E,单排，柱距1m） | (1) 单排，宽度310mm，t=3mm(2) 立柱Φ114mm，t=4.5mm,h=2100mm(3) 柱距1m(4)含安装、运输、镀锌等其他所有费用 | m | 145.56 | 按施工长度计 |
| 328 | 184111 | A级波形护栏（Gr-A-4C） | （1）波形梁506*85*4*4320mm（2）立柱Φ140mm，t=4.5mm, h=1150mm（3）柱距4m（4）含安装、运输、镀锌、C30基础等其他所有费用 | m | 211.86 | 按施工长度计 |
| 329 | 184112 | A级波形护栏（Gr-A-4E） | （1）波形梁506*85*4*4320mm（2）立柱Φ140mm，t=4.5mm, h=2150mm（3）柱距4m（4）含安装、运输、镀锌等其他所有费用 | m | 209.34 | 按施工长度计 |
| 330 | 184113 | A级波形护栏（Gr-A-2C） | （1）波形梁506*85*4*4320mm（2）立柱Φ140mm，t=4.5mm, h=1150mm（3）柱距2m（4）含安装、运输、镀锌、C30基础等其他所有费用 | m | 262.08 | 按施工长度计 |
| 331 | 184114 | A级波形护栏（Gr-A-2E） | （1）波形梁506*85*4*4320mm（2）立柱Φ140mm，t=4.5mm, h=2150mm（3）柱距2m（4）含安装、运输、镀锌等其他所有费用 | m | 263.76 |  |
| 332 | 184115 | A级波形护栏（Gr-A-2B） | （1）波形梁506*85*4*4320mm（2）立柱Φ140mm，t=4.5mm, h=735mm（3）柱距2m（4）含安装、运输、镀锌等其他所有费用 | m | 320.66 | 按施工长度计 |
| 333 | 184116 | A级波形护栏桥梁墙式护栏与路基波形护栏过渡段（单排，柱距2m） | (1)单排，宽度310mm，t=4mm(2)立柱Φ140mm，t=4.5mm,h=1150mm(3)柱距2m(4)Ⅳ(超强级)反光膜(5)药包式化学锚拴(6)含安装、运输、镀锌等其他所有费用 | m | 257.24 | 按施工长度计 |
| 334 | 184117 | 三级波形护栏（Gr-Am-2C/Gr-Am-1C） | (1) 波形梁310*85*4*4320mm(2) 立柱φ140*4.5*1150mm(3) 柱距2m(4)含安装、运输、镀锌、C30基础等其他所有费用 | m | 317.44 | 按施工长度计 |
| 335 | 184118 | SB级三波波形护栏（Grd-Am-2B2） | (1) 波形梁310*85*4*4320mm(2) 立柱φ140*4.5*735mm(3) 柱距2m(4)含安装、运输、镀锌等其他所有费用 | m | 361.55 | 按施工长度计 |
| 336 | 184119 | SB级三波波形护栏Gr-SB-2E（打入式） | (1) 波形梁506*85*4*4320mm(2) 方形立柱130×130×6×2690mm(3) 柱距2m(4)含安装、运输、镀锌等其他所有费用 | m | 359.75 | 按施工长度计 |
| 337 | 184120 | SB级三波波形护栏Gr-SB-2C（埋入式） | (1) 波形梁506*85*4*4320mm(2) 方形立柱130×130×6×1440mm(3) 柱距2m(4)含安装、运输、镀锌等其他所有费用 | m | 384.56 | 按施工长度计 |
| 338 | 184121 | SB级梁柱式型钢护栏标准段 | (1) 波形梁506*85*4*4320mm(2) 方形立柱130×130×6×1440mm(3) 柱距2m(4)含安装、运输、镀锌、C30基础等其他所有费用 | m | 642.09 | 按施工长度计 |
| 339 | 184122 | 其他异型护栏 | (1) 含制作、镀锌、油漆、运输、安装等 | t | 11221.01 | 按制作质量计 |
| 340 | 184123 | 其他异型护栏基座 | (1) C30混凝土基础(2)预埋钢构件，钢筋(3)φ140桩基立柱 | m | 108.31 | 按施工长度计 |
| 341 | 184124 | 柱帽 | (1) 波形钢板立柱柱帽，单独更换 | 个 | 5.41 | 按更换数量计 |
| 342 | 184125 | 防阻块 | (1) 单独更换 | kg | 4.97 | 按更换构件重量计 |
| 343 | 184126 | 波形护栏端头 | (1) 单独更换 | 个 | 71.64 | 按更换数量计 |
| 344 | 184127 | 轻型水泥隔离墩 | (1)L300mm*H600mm ，上宽140mm，下宽450mm(2)含钢筋、C25混凝土浇注(3)含运输、安装等，不含油漆(4)其他详见图纸 | 块 | 103.66 | 按施工数量计 |
| 345 | 184128 | 重型水泥隔离墩 | (1)600mm×600mm×800mm(2)含运输、安装等(3)不含油漆 | 块 | 205.51 | 按施工数量计 |
| 346 | 184129 | 重型水泥隔离墩安装 | (1)不含主材 | 块 | 55.84 | 按施工数量计 |
| 347 | 184130 | 轻型水泥隔离墩安装 | (1)不含主材 | 块 | 37.18 | 按施工数量计 |
| 348 | 184131 | 钢管（连接水泥墩） | (1)Φ40mm,t=3mm | m | 13.49 | 按施工长度计 |
|  |  | (五)其他 |  |  |  |  |
| 349 | 185001 | 拆除钢筋砼防撞栏、栏杆 | (1) 不含运输及弃置 | m³ | 265.14 | 按拆除体积计 |
| 350 | 185002 | 拆除钢筋砼其他零星构件 | (1) 不含运输及弃置 | m³ | 221.05 | 按拆除体积计 |
| 351 | 185003 | 手持式风动式凿岩机凿除障碍物 无筋 | (1) 不含运输及弃置 | m³ | 244.80 | 按拆除体积计 |
| 352 | 185004 | 手持式风动式凿岩机凿除障碍物 有筋 | (1) 不含运输及弃置 | m³ | 335.27 | 按拆除体积计 |
| 353 | 185005 | 挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋 | (1) 不含运输及弃置 | m³ | 85.14 | 按拆除体积计 |
| 354 | 185006 | 挖掘机带液压锤破碎构筑物 有筋 | (1) 不含运输及弃置 | m³ | 111.06 | 按拆除体积计 |
| 355 | 185007 | 拆除砖砌检查井 深3m以内 | (1) 不含运输及弃置 | m³ | 111.42 | 按拆除体积计 |
| 356 | 185008 | 拆除砖砌检查井 深3m以外 | (1) 不含运输及弃置 | m³ | 128.94 | 按拆除体积计 |
| 357 | 185009 | 拆除砖砌其他构筑物 | (1) 不含运输及弃置 | m³ | 89.06 | 按拆除体积计 |
| 358 | 185010 | 拆除金属结构构件 | (1) 不含运输及回收 | T | 1267.76 | 按拆除质量计 |
| 359 | 185011 | 拆除金属栏杆 | (1) 不含运输及回收 | T | 1628.73 | 按拆除质量计 |
| 360 | 185012 | 拆除钢防撞架 | (1) 不含运输及回收 | T | 1872.25 | 按拆除质量计 |
| 361 | 185013 | 砍伐乔木 米径10cm以内 | (1) 降低树尾，砍伐，截干，清理树头、树根，清理场地、5km内清运 | 棵 | 38.47 | 按砍伐数量计 |
| 362 | 185014 | 砍伐乔木 米径20cm以内 | (1) 降低树尾，砍伐，截干，清理树头、树根，清理场地、5km内清运 | 棵 | 105.92 | 按砍伐数量计 |
| 363 | 185015 | 砍伐乔木 米径30cm以内 | (1) 降低树尾，砍伐，截干，清理树头、树根，清理场地、5km内清运 | 棵 | 216.65 | 按砍伐数量计 |
| 364 | 185016 | 砍伐乔木 米径40cm以内 | (1) 降低树尾，砍伐，截干，清理树头、树根，清理场地、5km内清运 | 棵 | 335.30 | 按砍伐数量计 |
| 365 | 185017 | 起挖草坪 栽种 | (1)起挖、包扎、搬运集中、5km内清运、清理场地 | ㎡ | 3.15 | 按起挖面积计 |
| 366 | 185018 | 起挖草坪 满铺 | (1)起挖、包扎、搬运集中、5km内清运、清理场地 | ㎡ | 3.66 | 按起挖面积计 |
| 367 | 185019 | 砍伐灌木 冠幅100cm以内 | (1) 起挖、包扎、搬运集中、5km内清运、清理场地 | 100株(丛) | 6.47 | 按砍伐数量计 |
| 368 | 185020 | 砍伐灌木 冠幅200cm以内 | (1) 砍、挖、清理树头、树根，清理场地、5km内清运 | 100株(丛) | 13.03 | 按砍伐数量计 |
| 369 | 185021 | 人行道砼预制块安砌（利用原有人行道砖） | (1) 不含主材 | ㎡ | 17.67 | 按人行道砌体面积计 |
| 370 | 185022 | 零星砖砌体 | (1) 不分规格(2) 湿拌砌筑砂浆 | m³ | 1056.86 | 按人行道砌体体积计 |
| 371 | 185023 | 基础土方人工开挖（2m以内） | (1) 不分土方类别(2) 不含运输及弃置 | m³ | 43.85 | 按基础设计体积计 |
| 372 | 185024 | 基础土方人工开挖（4m以内） | (1) 不分土方类别(2) 不含运输及弃置 | m³ | 58.62 | 按基础设计体积计 |
| 373 | 185025 | 基础土方机械开挖 | (1) 不分土方类别(2) 不含运输及弃置 | m³ | 7.01 | 按基础设计体积计 |
| 374 | 185026 | 基础制作钢筋 | (1) 不分规格 | t | 4767.56 | 按设计质量计 |
| 375 | 185027 | 基础制作预埋件（螺栓） | (1) 不分规格 | t | 9408.84 | 按设计质量计 |
| 376 | 185028 | 基础制作预埋件（铁件） | (1) 不分规格 | t | 9756.01 | 按设计质量计 |
| 377 | 185029 | 基础制作混凝土C25 | (1)C25混凝土：浇筑、震捣、养护，不含模板 | m³ | 547.90 | 按基础设计体积计 |
| 378 | 185030 | 基础制作混凝土C30 | (1)C30混凝土：浇筑、震捣、养护，不含模板 | m³ | 566.58 | 按基础设计体积计 |
| 379 | 185031 | 基础模板 | (1)模板：量裁、支、拆回程运输。 | ㎡ | 20.94 | 按基础设计面积计 |
| 380 | 185032 | 人工费（技术工日 ） |  | 工日 | 206.05 | 按现场签证台班数量计 |
| 381 | 185033 | 人工费（普通人工 ） |  | 工日 | 166.58 | 按现场签证台班数量计 |
| 382 | 185034 | 台班 载货汽车（2T以下，含2T） |  | 台班 | 357.33 | 按现场签证台班数量计 |
| 383 | 185035 | 台班 载货汽车（2T-4T） |  | 台班 | 392.52 | 按现场签证台班数量计 |
| 384 | 185036 | 台班 载货汽车（4T-8T） |  | 台班 | 484.49 | 按现场签证台班数量计 |
| 385 | 185037 | 台班 载货汽车（8T以上） |  | 台班 | 747.41 | 按现场签证台班数量计 |
| 386 | 185038 | 台班 汽车式起重机（8T以下） |  | 台班 | 587.64 | 按现场签证台班数量计 |
| 387 | 185039 | 台班 汽车式起重机（8T-20T） |  | 台班 | 898.39 | 按现场签证台班数量计 |
| 388 | 185040 | 台班 汽车式起重机（20T以上） |  | 台班 | 1317.49 | 按现场签证台班数量计 |
| 389 | 185041 | 台班 长材运输车 |  | 台班 | 825.08 | 按现场签证台班数量计 |
| 390 | 185042 | 台班 高空作业车（9m高空车） |  | 台班 | 546.50 | 按现场签证台班数量计 |
| 391 | 185043 | 台班 高空作业车（18m高空车） |  | 台班 | 1101.56 | 按现场签证台班数量计 |
| 392 | 185044 | 台班 高空作业车（22m高空车） |  | 台班 | 1341.08 | 按现场签证台班数量计 |

★报价要求

- 专业分包采购清单及招标控制价详见《交通安全设施专业分包采购清单》。

- 本项目采用固定综合单价计价方式，该综合单价包括但不限于为实施和完成工程项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、利润、保险、措施费（含交通疏解费）、规费、税金等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险，且合同期内不予调整。

- 本项目为专业分包，投标单位须自行处理实施过程中涉及与相关政府职能部门、项目技术咨询服务单位、业主单位沟通协调，费用已包含在投标报价内。

- 投标人应充分考虑本工程特点及其它的风险因素，依据本工程招标文件的具体要求，并对本工程进行详细了解，根据本企业自身情况，充分考虑各影响因素后进行报价。

- 投标人应充分考虑市场价格波动风险，本项目合同履约期间不接受调价。

- 投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标人必须同时填报“投标报价”和“增值税率”（投标报价=1-投标下浮率）。“投标报价”和“增值税率”缺填、漏填、错填一项及以上的，将直接作投标无效处理；

- 投标报价为1-投标下浮率，例如：投标人的下浮率为30%，那么投标报价=1-投标下浮率（30%）=0.700；填写的投标报价应为三位小数，若不足三位小数，默认后面不足部分为零，例如0.690、0.691等；

9.增值税率填写要求：在%前填写整数；投标人参与投标只允许填报唯一1个“投标报价”和1个“增值税率”，填报了2个或以上“投标报价”和“增值税率”的，其投标将直接作投标无效处理。

### 三、★商务要求

- ★（一）服务期限

自合同签订之日起一年。

本项目的合同履行截止日期最长不超过2026年12月31日，合同一年一签。第一年为本项目的合同期限，第一年合同期限满后，招标人根据业主单位是否续签日常养护合同情况及中标人的合同履约情况确定是否续签合同，但续签合同日期最长不超过2026年12月31日(招标人有权要求中标人服务至招标人2026 年度养护合同任务实际完成为止)，招标人决定续签的，中标人无约定事由，不得拒绝续签合同。

- ★（二）结算方式及工程款支付

结算方式

1.结算数量：

保养项目以经招标人与中标人双方确认的工程数量为结算数量；

抢修及小修项目由中标人对具体项目进行组价并上报智慧管养平台（https://zhgy.gcnao.cn），以智慧管养平台完成验收，履约及督查考核合格，并经招标人业主单位委托的第三方咨询单位审核的工程数量为结算数量。

2.合同单价=招标控制价×中标价×（1+中标人增值税率）。

3.结算总价=结算数量×合同单价。

特别提醒：中标人均应向招标人提供正规足额增值税专用发票，由招标人按照财政集中支付程序或业主单位支付程序办理支付手续并在拨款到位后支付，招标人在约定期限内向财政部门或业主单位提交支付申请，即视为按时支付；中标人同时因遵守招标人的相关结算制度并提供由双方确认的相关结算材料。因中标人原因或财政集中支付程序、业主单位财政程序导致付款延迟的，招标人不承担任何责任，中标人应继续履行合同义务。

工程款支付

1、本项目不设工程预付款。

2、招标人按中标人工程进度支付进度款（建设单位工程款项到账不及时等情况除外）：清单内项目按实际完成的工程量计量支付70%；清单外项目单价暂按养护系统申报单价结合招标人在招标文件中提供的招标控制单价编制方法及中标人下浮率下浮后计取，清单外项目按实际完成工程量计量支付50%。

3、计量时分包单位需要提供招标人规定的书面材料（包括规定的表格、报表、现场照片要求等）并由项目部确认后，按确认后实际完成的工程量计量。

4、本项目设有履约保证金，各中标人需向招标人以现金形式缴纳履约保证金（人民币10万元）。

5、本项目完工后，结算经招标人业主单位委托第三方咨询公司审核并经招标人业主单位确认后办理余款支付，招标人在收到中标人的结算支付资料后，经招标人审核及双方确认后支付至结算金额的97%至中标人，剩余3%作为质量保证金，待质保期满后按规定支付。中标人在取得招标人开具的履约合格证明的前提下，履约保证金待合同期满10个工作日内无息付清。

6、 招标人采用【银行转账、承兑汇票、电子商票、供应链融资等】方式向中标人支付工程费用,如涉及贴息费用，贴息费用由中标人承担。

- ★（三）中标价的确定

中标价=所有中标候选人的评审报价的算术平均值。

★中标人确定

- 评标委员会推荐得分排名前二名投标人分别作为第一、第二中标候选人，其中得分第一名为第一中标人，第二名的为第二中标人。若出现得分排名第一名或第二名的投标人放弃中标或中标资格被依法确认无效的，因情况紧急，重新组织采购不能满足招标人要求时，可按得分排名顺序依次确定第三名投标人为中标人，以此类推。

- ★（四）质量要求

- 工程质量必须符合招标人与深圳市交通运输局辖区管理局签订的道路设施日常养护合同中的相关要求及《深圳市交通管理设施养护施工标准（试行）》（深圳市交通公用设施管理处2019年12月发布）、《深圳市道路养护施工标准（试行）》（深圳市交通公用设施管理处2019年12月发布）、《深圳市桥梁养护施工标准》（深圳市交通公用设施管理处2019年12月发布）、《深圳市道路交通安全设施维护工程施工图设计图样（2021版）、《道路设施养护履约、督查及绩效考核工作管理制度（2021版）》（深圳市交通运输局2021年5月发布）等深圳市交通运输局对交通安全设施工程的相关要求，在服务期限内，如国家、省、深圳市主管部门及单位对相关规定有调整的，则按新标准执行。

- 本项目的检查、验收等，按照总包合同相应的条款履行。中标人应就分包工程向招标人承担总包合同约定的招标人应承担的义务。中标人应允许并配合招标人、技术咨询服务单位及招标人业主等相关单位进入中标人施工场地检查质量。对检查中提出的隐患或问题按照有关法律、法规、规章制度进行整改，及时消除隐患或问题。中标人应积极配合招标人组织验收。项目竣工验收未能通过，中标人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。中标人承担自身原因引起的质量事故责任和因此发生的费用。

3、招标人认为材料不符合质量要求，中标人如有异议的，中标人可选择符合深圳市行业要求的第三方检验机构进行检验，招标人全程参与检验过程。检验结果材料合格的，检验费由招标人支付；检验结果材料不合格的，检验费由中标人承担。

- ★（五）完工期

以辖区管理局及招标人要求为准。

- ★（六）合同的授予

1.对于中标候选人，中标结果公示3个日历天无异议的，经招标人确定后发放中标通知书，并在10个工作日内签订采购合同。若中标人不能按时签订合同，或中标人在合同签订后因不及时履约导致招标人生产不能正常进行，或中标人提供服务不符合采购要求且不能满足招标人的上级业主要求的，给予一次整改机会，整改之后仍无法满足要求的，除按合同约定外，招标人有权单方面收回已派发任务或停止派发任务，并有权单方面提前解除合同。

2.如因中标人原因提前终止合同，严重影响招标人利益，招标人有权没收中标人的履约保证金或将履约保证金用于该项目后续工作及质量缺陷修复。招标人有权拒绝该中标人在后续三年内参加招标人的采购项目投标。

3.各中标人需向招标人以现金缴纳履约保证金（人民币10万元整），履约保证金缴纳时间为中标通知书发出后5个工作日内，中标人缴纳履约保证金后招标人开具收据。中标人在取得招标人开具的履约合格证明的前提下，合同期满后10个工作日内，招标人不计利息一次性退还履约保证金给中标人。中标人未按合同约定履行合同或违约等导致合同被解除的，履约保证金将不予退还。

4.中标人每月必须提供为本项目服务的劳务工人实名登记的信息、劳务工人实发工资表（工资发放表须工人本人签名确认）及开具代发工资委托书给招标人，招标人将从支付给中标人的月度进度款中扣留劳务工人工资，并于约定日期转至劳务工人工资(劳务费）专用账户进行工人工资发放。

- ★（七）变更工程的计价原则

变更工程费用的计价，应以招标人在招标文件中提供的招标控制单价为依据。分包合同综合单价中未包含或没有适用于变更工程细目的综合单价，则按招标人在招标文件中提供的招标控制单价编制方法编制变更工程综合单价，并结合本项目中标综合单价相对于招标人提供的招标控制单价的下浮比例进行下浮，并经招标人业主单位委托的第三方造价咨询单位审核后，且招标人业主单位同意后进行结算。

- ★（八）任务分配原则

投标人中标后，招标人不保证每个中标人能获得等量任务，且招标人有权根据日常生产需要增加采购服务商，投标人投标时应充分认识该风险，并不得就此提出任何异议。其他细则另行约定。

★（九）考核评价参照招标人内部管理办法执行

★(十)其他要求

- 本项目中标人需安排人员24小时值班，随时保持有人在岗，及时完成各类日常保洁、保养、抢修、小修及抢险任务。

- 交安病害需根据招标人要求进行修复，中标人发现的病害需由招标人核准后方可修复处理，中标人必须按照相关规定按时按质按量完成病害修复，不得因单价低或其它原因拒绝，否则三年内不得参与招标人上级公司或招标人的采购项目投标。

- 投标单位需熟悉深圳市交通运输局辖区管理局管理模式和智慧管养平台（https://zhgy.gcnao.cn），能进行病害上报、编制施工方案、绘制图纸、工程计量计价、申报、验收等，按招标人要求安排充足的专业专职人员进行智慧管养平台操作，处理并跟进实施的案件。

- 项目实施过程中由于中标人原因，造成招标人受到建设单位或相关政府职能部门罚金的，由中标人承担。

- 本采购范围内维修或更新换代等回收的交通设施处理，如回收后经招标人业主单位确认可重复利用的，可重新使用，如回收后经招标人业主单位确认不能重复利用的，则集中堆放在中标人养护基地，由招标人业主单位估算残值后委托中标人统一处理，相关费用按《关于处置道路交通设施残值资产的有关事项的通知》处理。招标人业主单位从招标人处扣回的回收残值总额，招标人也相应的从中标人结算款中扣回。

第四章  合同条款及格式

合同编号：

交通安全设施专业分包采购合同

采  购  内  容：

需求方（甲方）：

供应方（乙方）：

签订时间：    年    月    日

深圳市

交通安全设施专业分包合同

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

公司地址：

联系人及联系方式：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

公司地址：

联系人及联系方式：

甲方经公开招标方式确定乙方为本项目专业分包单位。为规范甲乙双方行为，保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条  分包项目概况

1.分包项目名称：2025-2026年日常养护项目交通安全设施专业分包采购。

2.分包项目地点：深圳市。

3.分包项目工作内容：  。

第二条  本合同期限

本合同期限为：自合同签订之日起一年。

本项目的合同履行截止日期最长不超过2026年12月31日，合同一年一签。第一年为本项目的合同期限，第一年合同期限满后，招标人根据业主单位是否续签日常养护合同情况及中标人的合同履约情况确定是否续签合同，但续签合同日期最长不超过2026年12月31日(招标人有权要求中标人服务至招标人2026 年度养护合同任务实际完成为止)，招标人决定续签的，中标人无约定事由，不得拒绝续签合同。

第三条  质量标准

1.分包工程质量应符合业主方有关质量标准要求，且同时达到   行业  标准，工程质量以业主方、本合同甲方、监理方的验收认定为准。

2.乙方除遵循上述标准外，还应遵循：

（1）工程质量必须符合甲方与深圳市交通运输局辖区管理局签订的道路设施日常养护合同中的相关要求及《深圳市交通管理设施养护施工标准（试行）》（深圳市交通公用设施管理处2019年12月发布）、《深圳市道路养护施工标准（试行）》（深圳市交通公用设施管理处2019年12月发布）、《深圳市桥梁养护施工标准》（深圳市交通公用设施管理处2019年12月发布）、《深圳市道路交通安全设施维护工程施工图设计图样（2021版）》、《道路设施养护履约、督查及绩效考核工作管理制度（2021版）》（深圳市交通运输局2021年5月发布）等深圳市交通运输局对交通安全设施工程的相关要求，在服务期限内，如国家、省、深圳市主管部门及单位对相关规定有调整的，则按新标准执行。

（2）本项目的检查、验收、考核等，按照总包合同相应的条款履行。乙方应就分包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务。乙方应允许并配合甲方、技术咨询服务单位及甲方业主等相关单位进入乙方施工场地检查质量。对检查中提出的隐患或问题按照有关法律、法规、规章制度进行整改，及时消除隐患或问题。乙方应积极配合甲方组织验收。项目竣工验收未能通过，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。乙方承担自身原因引起的质量事故责任和因此发生的费用。

（3）甲方认为材料不符合质量要求，乙方如有异议的，乙方可选择符合深圳市行业要求的第三方检验机构进行检验，甲方全程参与检验过程。检验结果材料合格的，检验费由甲方支付；检验结果材料不合格的，检验费由乙方承担。

第四条  合同文件的组成与解释顺序

本专业分包合同与下列文件一起构成分包合同文件：

（一）本合同及其补充协议书；

（二）中标通知书；

（三）标准、规范及有关技术文件；

（四）其他： 本项目采购文件、本项目乙方投标文件、本项目总包合同等 。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。对文件内容存在多种不同理解的，应从有利于甲方的角度对文件进行解释。

第五条  合同价格

（一）本合同采取以下第1种合同价格形式：

1.单价合同，具体内容详见附件1《交通安全设施专业分包采购清单》。

2.总价合同，总价为/元（大写人民币：  /  ），总价包干。

3.其他价格形式：/。

（二）名词释义

1.单价合同

指甲乙双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算。

（1）本项目采用固定综合单价计价方式，该综合单价包括但不限于为实施和完成工程项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、利润、保险、措施费（含交通疏解费）、规费、税金等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险，且合同期内不予调整。

（2）本项目为专业分包，乙方须自行处理实施过程中与相关政府职能部门、项目技术咨询服务单位、业主单位等的沟通协调，费用已包含在合同价格内。

2.总价合同

总价包干，一次包死，不因任何原因调整。该合同价款已经包含了乙方完成本专业分包工作所需要的一切费用，包括但不限于：

（1）人工、材料、机械设备费；

（2）试验检测费；

（3）分包工作期间的资料、竣工资料制作费；

（4）达到设计、合同要求的质量、进度、安全文明施工所需的一切费用；

（5）乙方施工过程中的人员、车辆安全保险等费用；

（6）办理建筑垃圾准运证费用，含税、含场地清理、运输、弃土、弃土场受纳处置费等；

（8）乙方各种车辆进出场及运输费用；

（9）乙方负责在甲方指定地点进行施工，并依据作业要求及时进行安全围挡，设置专人进行指挥作业，对施工掉落的渣土及时清理等与施工相关所产生的费用。

（10）其他：    /    。

（三）变更工程的计价原则

变更工程费用的计价，应以招标人在招标文件中提供的招标控制单价为依据。分包合同综合单价中未包含或没有适用于变更工程细目的综合单价，则按招标人在招标文件中提供的招标控制单价编制方法编制变更工程综合单价，并结合本项目中标综合单价相对于招标人提供的招标控制单价的下浮比例进行下浮，并经招标人业主单位委托的第三方造价咨询单位审核后，且招标人业主单位同意后进行结算。

（四）本项目总采购金额约为1500万元，供应方为两家，甲方不保证每个供应方能获得等量任务，且甲方有权根据日常生产需要增加供应商。

第六条  工程预付款

本工程预付款采取以下第1种方式：

1.甲方无需向乙方支付预付款；

2.自本合同签订之日起/日内，甲方向乙方支付   /    工程预付款。

第七条  进度款支付

本分包项目采取以下第2种进度款支付方式：

1.本分包项目不采取按进度付款，在合同履行完毕，验收合格后，一次性付款；

2.按进度付款，付款规则如下：

（1）甲方按乙方工程进度付款（建设单位工程款项到账不及时等情况除外），甲方在乙方自行缴纳相应税金并取得增值税专用发票且核实乙方上期劳务工工资发放情况符合宝安交通集团相关规定后支付工程款。

（2）招标人按中标人工程进度支付进度款（建设单位工程款项到账不及时等情况除外）：清单内项目按实际完成的工程量计量支付70%；清单外项目单价暂按养护系统申报单价结合招标人在招标文件中提供的招标控制单价编制方法及中标人下浮率下浮后计取，清单外项目按实际完成工程量计量支付50%。招标人在中标人自行交纳相应税金并取得增值税专用发票且核实中标人上期劳务工工资发放情况后支付工程款。

（3）本项目完工后，结算经招标人业主单位委托第三方咨询公司审核并经招标人业主单位确认后办理余款支付，招标人在收到中标人的结算支付资料后，经招标人审核及双方确认后支付至结算金额的97%至中标人，剩余3%作为质量保证金，待质保期满后按规定支付。中标人在取得招标人开具的履约合格证明的前提下，履约保证金待合同期满10个工作日内无息付清。

第八条  履约保证金

- 为了保证合同顺利履行，中标通知书发出后三个工作日内，乙方应向甲方提交履约保证金。双方选择第   种方式提交履约保证金：

（1）乙方向甲方提交银行履约保函，乙方需提交银行保函原件；

（2）乙方向甲方提交¥ 100000元，大写 人民币拾万元  作为履约保证金。采购人开具收据。

2. 甲方账号：       ；开户名：          ；开户行：          。

3. 乙方在取得甲方开具的履约合格证明的前提下，合同期满后10个工作日内，甲方不计利息一次性退还履约保证金给乙方。乙方合同期间如出现无法履约或严重违约行为，严重影响甲方利益，甲方有权中止合同，并没收全部履约保证金或将履约保证金用于该项目后续工作及质量缺陷修复。

第九条  甲方的权利与义务

（一）对乙方进行技术和安全交底。

（二）甲方应向乙方提供完成分包任务所需要的相应资料。

（三）按本合同约定向乙方支付相关款项。

（四）监督检查乙方的质量、安全、进度，对问题提出整改要求，并视情节严重给予处罚。

（五）负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调及协同各单位施工中出现的矛盾。

（六）随时检查乙方施工设备的运行、材料使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

第十条  乙方的权利与义务

（一）乙方坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。

（二）乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令具有复核的责任和义务，因乙方原因造成工程质量缺陷或未达到上述约定的质量等级，由此造成的损失，甲方有权要求乙方承担或者甲方先行承担后向乙方追偿或者直接在乙方的劳务报酬中予以抵扣。

（三）乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

（四）严格执行甲方的技术交底，按交底和设计要求进行施工。

（五）严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工等方面的合理处罚。

（六）积极、严格按照监理公司、甲方提出的整改要求和通知（书面或口头通知）进行整改，不得消极拖延。

（七）乙方必须执行本合同第十一条安全文明施工要求。

（八）乙方应严格配合甲方施工组织设计和进度安排制定施工计划，并积极配合其他工程的施工。分包工程施工影响其他工程正常施工的，乙方应立即通知甲方，积极协商调整施工，由此产生的额外费用，由乙方承担。

（九）乙方自行负责分包工程范围的人员安排、材料采购、机械设备等分包工程所需的所有相关内容，并同时遵守本合同第十二条规定。

（十）乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象。

（十一）确保工作面及施工现场整洁，做到日清。工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品保护工作，并负责修复造成的损坏。参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的维修，直至达到交工验收合格为止。

（十二）在办理完工验收手续前，分包人应负责照管和维护工程，并在保修期内承担维修义务。

（十三）工程试验检测业务联系、跟进及费用由乙方负责。

第十一条  安全文明施工

（一）乙方应定期进行安全检查，采取必要的安全防护措施（如工人必须佩戴安全帽，在高处作业时必须正确使用安全带），消除事故隐患。由于非甲方原因造成安全事故，责任和由此发生的费用由乙方承担。

（二）乙方需对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，同时为其办理必要的保险手续。

（三）乙方须确保工地现场治安状况良好，不会对正常施工造成破坏影响。

（四）乙方在动力设备、输电线路、地下管道以及临近正在施工建筑区附近施工时，施工前须做足安全措施后实施。

（五）乙方全体现场施工人员须统一管理，佩戴工作牌。

（六）施工期间，所有机械、工具、建筑材料等须堆放整齐，并保持道路通畅，及时清除余土及建筑垃圾，做到工完场清。

（七）乙方安全文明施工达不到要求的，甲方可视其情况处以罚款。

（八）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

第十二条  乙方工、料、机要求

（一）人员安排要求

乙方人员进场7日内必须向甲方报送进场人员花名册进行备案，提交身份证复印件一张，并保证进场工人无违法犯罪人员。未向甲方报送花名册、身份证的人员，不得允许其进场，甲方不承认其在甲方的工作关系。特殊工种人员需培训合格取得上岗操作证后方可进场，并应在进场后24小时内将进场人员个人信息报甲方备案。否则，甲方可要求乙方相关人员退场，并追究乙方违约责任。

（二）材料采购要求

1.分包工程所需的材料由乙方自行采购，材料进场前，乙方需提交材料产品合格证、质量保证书、检验报告，经甲方检查，确认符合设计要求，并得到甲方签字认可后，方可进场。甲方签字确认的材料验收结果仅证明乙方提交的货物数量、外观截止至验收时可以按合同要求予以接受，此确认不作为对材料隐蔽瑕疵认定的依据。

2.乙方负责材料堆放场地选择及临时库房的搭建，保证堆放材料的安全和质量，并配备专人看守。

（3）工程设备

乙方在施工现场投入的工程设备等，应向甲方提交相关合格、质量证书，确保符合相应安全标准，不得使用存在安全隐患的工程设备。甲方对工程设备进行检验，并不免除乙方因使用工程设备所造成的损害赔偿责任。

第十三条  完工验收

（一）验收条件

分包工程完工后，符合以下条件 1 的，乙方可以向甲方提交完工验收申请：

1.分包范围内的全部工程内容均施工完毕，已完成试验、检验等工作，且符合分包合同要求；

2.其他：   /   。

（二）验收程序

乙方申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

1.乙方向甲方报送完工验收申请，甲方在收到申请后及时审查，甲方审查后认为不具备验收条件的，有权通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

2.甲方审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后及时按工程验收要求组织监理、业主方等相关单位进行完工验收。

3.验收不合格的，甲方按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请，并按本款约定的程序重新进行验收。

4. 双方对工程质量有异议的，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。

5.甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明专业分包人施工质量不合格时，专业分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

6.整体工程经业主方验收合格（含本专业分包）的，乙方在本合同质量保修期内承担免费质量保修责任。

7.其他：   /  。

第十四条  分包工程移交

经验收合格的分包工程，甲乙双方应办理书面移交手续，乙方应向甲方移交全部工程资料。工程资料包括但不限于以下内容：

1：    材料产品合格证     。

2：    材料质量保证书     。

3：    材料检验报告       。

4：         /             。

第十五条  结算

验收合格，乙方向甲方申请结算的，应按甲方要求提交相关资料。甲方收到结算申请资料后，及时进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后，双方按以下第（三）种方式结算：

（一）采取单价合同形式的，结算金额=固定单价*结算数量。

结算数量：按甲方、监理工程师签认的实际完成数量签认结算单作为结算依据。最终结算数量以建设单位最终确认的结算数量为准。

固定单价：即本合同第五条合同价格。

（二）采取总价合同形式的，剩余结算款=合同总价±价格调差-甲方已支付的各类款项

（三）其他结算方式，具体规则如下：

1.结算数量：

保养项目以经甲方与乙方双方确认的工程数量为结算数量；

抢修及小修项目由乙方对具体项目进行组价并上报智慧管养平台（https://zhgy.gcnao.cn），以智慧管养平台完成验收，履约及督查考核合格，并经采购人业主单位委托的第三方咨询单位审核的工程数量为结算数量。

2.合同单价=招标控制价×中标价×（1+乙方增值税率）。

3.结算总价=结算数量×合同单价。

特别提醒：中标人均应向采购人提供正规足额增值税专用发票，由采购人按照财政集中支付程序或业主单位支付程序办理支付手续并在拨款到位后支付，采购人在约定期限内向财政部门或业主单位提交支付申请，即视为按时支付；中标人同时因遵守采购人的相关结算制度并提供由双方确认的相关结算材料。因中标人原因或财政集中支付程序、业主单位财政程序导致付款延迟的，采购人不承担任何责任，中标人应继续履行合同义务。

第十六条  保修期

保修期为分包工程完工之日起  12  个月。本约定短于法定保修年限，以法定保修期为准。

保修期内，非因甲方原因造成分包工程损害的，乙方均应承担保修义务和损失赔偿责任。

第十七条  发票及收付款

（一）发票要求

1.乙方应根据合同内容和结算书内容及时向甲方出具合法、等额、有效的增值税专用发票。以上条件不满足时，乙方不得向甲方申请支付款项，甲方有权停止支付且由乙方自身承担资金风险。

2.乙方应对提供的发票真实性负责。甲方对乙方实行“一票否决制”，即：如乙方提供非法发票，甲方将不再与乙方进行任何其他合作。乙方提供非法发票，包括以下几种情形：乙方非有意提供假发票，经甲方提醒仍提供假发票的；乙方有意提供假发票的。如因乙方提供非法发票，甲方未及时识别，导致甲方产生了税务风险或经济处罚的，全部损失由乙方承担。

3.乙方指定收款账号：            ； 开户名：            ；开户行：            。乙方应保证该收款账户能够正常使用，因该收款账户异常导致费用支付异常或支付不成功的，乙方自行承担相应的责任；给甲方造成实际损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第十八条 保险

1.分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

2.分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。

3.保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

第十九条  违约责任

（一）甲方未按本合同约定向乙方支付款项的，乙方有权书面催收。甲方自收到书面催收通知之日   30   工作日内仍未付款的，乙方有权向甲方收取违约金。

（二）甲方未向乙方提供相关资料、进场施工条件造成工期延误的，相关工期延误责任由甲方承担。

（三）乙方分包的工程项目，不得再行分包。乙方擅自分包造成工程质量不合格的，甲方有权终止合同并要求乙方承担合同总价款   10   %的违约金。不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

（四）乙方未在甲方、监理方指定的日期内对相关问题进行整改或者整改不力的，甲方有权视情节轻重按次向乙方收取   1000   元至   2000   元的违约金。情节严重的，甲方有权停工，乙方应当承担因停工造成的损失。存在重大安全隐患的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款   5   %的违约金。不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

（五）乙方及乙方施工人员在施工现场打架斗殴的，甲方有权收取  500   元/次违约金。情节严重的，甲方有权交由公安机关处理，甲方不承担任何责任。

（六）乙方未按本合同约定为相关人员购买保险导致受害人无法因工伤获得赔偿的，乙方应承担一切责任。

（七）因乙方原因导致安全事故的，所有赔偿责任由乙方承担。若甲方被有权机关判处承担责任的，甲方在承担责任后有权向乙方追偿，并有权要求乙方承担合同总价款   10   %的违约金。

（八）施工中，乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

（九）因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，甲方有权收取  500   元违约金。

（十）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付合同总价款   5   %的违约金。

（十一）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（十二）合同签订后，除经双方协商一致、本合同约定或法律另有约定外，任一方不得随意变更或解除。若乙方单方解除合同，甲方有权要求乙方赔偿因影响施工计划造成的经济损失，同时乙方应按合同总价  10   %的金额向甲方支付违约金。

（十三）乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权从履约保证金予以扣除，且乙方应及时补足履约保证金。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

第二十条  合同解除

甲方有权因上级部门政策调整、机构职能调整、客观形势变化、公共利益需要等原因终止本合同及本合同项下的所有协议，或者调整合同主体或者调整合同项目范围、合同计价标准或内容，乙方承诺无条件接受并不得因此提出索赔或补偿要求。

（一）乙方在本合同有效期内发生以下情况时，甲方有权立即全部或部分解除本合同：

（1）由监督机关吊销营业执照或处以停业等处分时；

（2）进入破产、重整、和解程序时；

（3）因第三人提起的临时扣押、财产保全、强制执行等措施，可被认定为资产状况极度恶化的严重事态已发生时；

（4）开出的票据或支票被拒付或陷入被停止支付或支付不能的状态时；

（5）解散、合并或重要经营资产转让时；

（6）违反本合同义务，经发出限期予以履约或改正的催告后仍没有予以履约或改正的；

（7）本合同约定的其他情形。

（二）如在乙方没有全面履行本合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除本合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。

（三）合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第二十一条 不可抗力

（一）甲方与业主方签订的合同对不可抗力事件有约定的，从其约定。若未约定的，则不可抗力事件是指：任何一方在订立本合同时不能预见的，对其发生的后果不能避免、不能克服并且非属该方的过错或疏忽使其迟延或未能履行本合同项下的义务的事件，包括但不限于天灾、火灾、洪水、爆炸、战争、自然灾害、运输工具或其它公用事业的中断或停顿。

（二）如有不可抗力事件的发生，声称遭遇不可抗力的一方应于48小时内通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。

（三）因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

1.甲、乙双方人员伤亡由甲乙双方各自负责，并承担相应费用，但乙方存在过错的除外；

2. 专业分包项目本身的损害、因分包项目损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及乙方为完成分包项目而运至施工场地用于作业的材料和待安装的设备的损害由乙方承担；专业分包项目所遭受的损害，乙方负责修复，费用由乙方承担，甲方不另行支付费用；

3.乙方自有设备、辅助材料等遭受的损失，由乙方自行承担；

4.甲方提供给乙方使用的机械设备遭受损害的，乙方未妥善保管的，乙方负责赔偿；

5.乙方因不可抗力遭受的停工损失由乙方自行承担；

6.遭受不可抗力期间，乙方应按甲方要求安排相关人员留在施工场地进行管理，相关费用由乙方承担；

7.延误的工期相应顺延。

（四）任何一方因不可抗力事件而延迟或未能履行本合同项下的义务，在取得有关证明以后，可部分或全部免予承担违约责任，但同时应采取合理手段减少不可抗力给双方造成的影响，未采取有效措施导致损失扩大，该方当事人应对损失扩大的部分承担损失赔偿责任。

（五）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第二十二条 争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应在15日内友好协商解决，无法协商解决的，通过以下第      2    种方式解决：

1.由深圳仲裁委员会仲裁解决；

2.由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第二十三条  其他

- 1.考核评价参照甲方内部管理办法执行。

2.本项目乙方需安排人员24小时值班，随时保持有人在岗，及时完成各类日常保洁、保养、抢修、小修及抢险任务。

3.交安病害需根据甲方要求进行修复，乙方发现的病害需由甲方核准后方可修复处理，乙方必须按照相关规定按时按质按量完成病害修复，不得因单价低或其它原因拒绝，否则三年内不得参与宝安交通集团的采购活动。

4.投标单位需熟悉深圳市交通运输局辖区管理局管理模式和智慧管养平台（https://zhgy.gcnao.cn），能进行病害上报、编制施工方案、绘制图纸、工程计量计价、申报、验收等，按甲方要求安排充足的专业专职人员进行智慧管养平台操作，处理并跟进实施的案件。

5.项目实施过程中由于乙方原因，造成甲方受到建设单位或相关政府职能部门罚金的，由乙方承担。

6.本合同范围内维修或更新换代等回收的交通设施处理，如回收后经甲方业主单位确认可重复利用的，可重新使用，如回收后经甲方业主单位确认不能重复利用的，则集中堆放在中标人养护基地，由甲方业主单位估算残值后委托中标人统一处理，相关费用按《关于处置道路交通设施残值资产的有关事项的通知》处理。招标人业主单位从招标人处扣回的回收残值总额，招标人也相应的从中标人结算款中扣回。

第二十四条 本合同正本一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等的法律效力。自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方另行协商一致后签订书面补充协议。

附件：1、《专业分包商安全生产责任书》

2、《供应商履约评价/末次评价打分表》

3、《交通安全设施专业分包采购清单》

------------------------------------------本页以下为签章页，无正文内容。-----------------------------------------------

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： 经办人： | 法定代表人或授权委托人： 经办人： |

合同订立时间：    年    月   日

附件1：

专业分包商安全生产责任书

甲方：

乙方：

为切实贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步规范公司对外合作单位管理，保障作业人员的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全责任书：

一、工作概况

1.分包项目名称：2025-2026年日常养护项目交通安全设施专业分包采购。

2.分包项目地点：深圳市。

3.本合同期限为：自合同签订之日起一年。

本项目采用“招一管二”模式(本项目的合同履行截止日期最长不超过2026年12月31日)，合同一年一签。第一年为本项目的合同期限，第一年合同期限满后，招标人根据业主单位是否续签日常养护合同情况及中标人的合同履约情况确定是否续签合同，招标人决定续签的，中标人无约定事由，不得拒绝续签合同。

合同期内甲、乙双方应当依据合同及本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

二、双方应当遵循的基本原则

1.双方安全生产监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

2.双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

3.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

4.抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，做好文明施工。

5.发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见

三、 甲方的权利、义务

1.乙方人员进入施工现场之前，甲方应以书面形式告知乙方本单位相关安全管理规章制度。

2.甲方本项目生产管理部门为甲方安全生产责任的职能管理部门，负责对乙方施工、检修、劳务、送料等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。

3.甲方针对乙方行为所作出的安全检查，必须有书面记录。并且，甲方必须将检查情况向乙方通报。

4.甲方对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安检意见和建议。

5.甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

6.甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、劳务、送料作业现场围挡示意图。

7.确定乙方进行具体安检工作的机构和责任人，建立完备、规范的安检记录档案，对从事高危行业工作的人员必须审核其是否具备国家认可的相关资质。

四、 乙方的权利、义务

1.乙方严禁将承包的工程、部分工程、材料订单转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

2.乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。

3.乙方应具有安全管理组织体制（涉及特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书），在甲方施工、检修、劳务、送料等现场作业期间，乙方应指派专（兼）职安全人员 ，全面负责项目的现场安全工作。

5.乙方人员进入甲方施工现场前，接受安全教育，严禁三无人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

6.乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用，并将相关资质证书复印件提交到甲方备案。

7.乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

8.乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。

9.乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

10.乙方人员在施工期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

五、事故处理

1.发生伤亡及其他安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。

2.由于乙方或乙方作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。

3.由于甲方或第三方的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。

六、其他

本责任书作为合同附件，甲乙双方代表签字盖章后生效。

------------------------------------------本页以下为签章页，无正文内容。-----------------------------------------------

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： 经办人： | 法定代表人或授权委托人： 经办人： |

附件2

| 供应商履约评价/末次评价打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  | 供应商地址 |  |  |
| 合作项目 |  |  |  | 服务内容 |  |  |
| 供应商类型 |  | □①专业分包商 □②劳务分包商 ■③材料供应商 □④车辆设备供应商 □⑤服务提供商 □⑥其他供应商 |  |  |  |  |
| □履约评价 □末次评价 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 关键项评价 | □提供的工程、服务或设备材料合格 □符合， □不符合。 □未发生重大质量、安全责任事故 □符合， □不符合。 □未严重拖延工期，给我集团造成重大损失 □符合， □不符合。 □无重大劳资纠纷、群体性上访事件 □符合， □不符合。 □无明显的欺骗、违约行为 □符合， □不符合。 □无明显的售后服务无作为行为 □符合， □不符合。 |  |  |  |  |  |
| 评分项评价 | 1、调查其他用户反映的市场信誉（业绩情况） |  |  |  | 标准5 分 | 实得分： |
|  | 2、合作协调配合的主动性 |  |  |  | 标准15 分 | 实得分： |
|  | 3、问题整改的响应程度 |  |  |  | 标准15 分 | 实得分： |
|  | 4、提供产品质量优劣程度、成品、半成品保护情况 |  |  |  | 标准20 分 | 实得分： |
|  | 5、管理水平（制度、管理人员素质、现场执行能力等） |  |  |  | 标准10 分 | 实得分： |
|  | 6、专业技术能力（规模、装备水平、现场人员变动） |  |  |  | 标准10 分 | 实得分： |
|  | 7、财务状况、结算的配合程度 |  |  |  | 标准10 分 | 实得分： |
|  | 8、售后服务的态度、质量 |  |  |  | 标准10 分 | 实得分： |
|  | 9、相关方评价（第三方） |  |  |  | 标准5 分 | 实得分： |
|  | 合计评分 |  |  |  | 标准100 分 | 合计实得： |
| 改进建议： |  |  |  |  |  |  |
| 评价小组签字： 组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 注：关键项有1 项不符合，其合计实得分小于60 分。 |  |  |  |  |  |  |

附件3《交通安全设施专业分包采购清单》

第五章  投标文件的格式、附件

特别提醒：投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由投标人自行承担。

报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位：（加盖公章）

法定代表人/被授权人：

联系电话：

【     年    月  日  时  分之前不得启封。】

备注：本封条应粘贴在报价一览表的密封袋封面。

报价一览表

根据你方采购项目的招标文件，经研究招标文件及其他有关文件后，决定完全接受招标文件各项内容，进行投标并承诺报价如下：

| 项目名称 | 投标报价 | 增值税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-2026年日常养护项目交通安全设施专业分包采购 |  | % |  |

说明：

1.投标人同意以综合得分排名前二名的中标候选人的评审报价的算术平均值为中标价。

2.本项目采用固定综合单价计价方式，该综合单价包括但不限于为实施和完成工程项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、利润、保险、措施费（含交通疏解费）、规费、税金等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险，且合同期内不予调整。

3.本项目为专业分包，投标单位须自行处理实施过程中涉及与相关政府职能部门、项目技术咨询服务单位、业主单位沟通协调，费用已包含在投标报价内。

4.投标人应充分考虑本工程特点及其它的风险因素，依据本工程招标文件的具体要求，并对本工程进行详细了解，根据本企业自身情况，充分考虑各影响因素后进行报价。

5.投标人应充分考虑市场价格波动风险，本项目合同履约期间不接受调价。

6.投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.投标人必须同时填报“投标报价”和“增值税率”（投标报价=1-投标下浮率）。“投标报价”和“增值税率”缺填、漏填、错填一项及以上的，将直接作投标无效处理；

8.投标报价为1-投标下浮率，例如：投标人的下浮率为30%，那么投标报价=1-投标下浮率（30%）=0.700；填写的投标报价应为三位小数，若不足三位小数，默认后面不足部分为零，例如0.690、0.691等；

- 9.增值税率填写要求：在%前填写整数；投标人参与投标只允许填报唯一1个“投标报价”和1个“增值税率”，填报了2个或以上“投标报价”和“增值税率”的，其投标将直接作投标无效处理。

10.《报价一览表》作为开标时唱标的依据，除按格式要求放入投标文件中外，还应另行单独密封提交一份，在封口密封处加盖公章（或密封封口处粘贴封条并加盖投标单位公章），并在信封上标明“报价一览表”字样。

11.《报价一览表》未按招标文件规定签字、盖章、密封的，将导致废标。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

密封袋封条格式

投标文件（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标单位：（加盖公章）

法定代表人/被授权人：

联系电话：

【    年  月  日  时  分之前不得启封。】

备注：本封条应粘贴在投标文件（正本/副本）的密封袋封面。

目 录

一、评标指引表

二、报价一览表

三、投标函及承诺函

四、投标保证金交纳情况说明

五、法定代表人资格证明书

六、法定代表人授权书

七、投标人情况介绍

八、服务条款偏离表

九、商务条款偏离表

十、施工方案（格式自拟）

十一、机械设备

十二、拟投入人员

十三、基地或仓库

十四、投标人业绩

十五、履约评价情况

十六、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明其他内容

一、评标指引表

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

项目评标指引表

| 一、资格性检查指引 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性检查项目 | 证明文件 |  | 起止页码 |
| 1 | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见招标公告投标人资质要求，其中未列示的资质要求不得导致投标无效) | 营业执照、资质证书 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 2 | 投标人未按招标公告要求完成投标报名的 | 无需提供证明材料，由招标代理机构核查 |  |  |
| 3 | 投标截止时间前投标人未按“投标须知前附表”的要求提交投标保证金或金额不足的 | 投标保证金交纳证明 |  |  |
| 二、符合性检查指引 |  |  |  |  |
| 序号 | 符合性检查项目 |  | 投标人自查情况 |  |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |  | 不存在（示例） |  |
| 2 | 投标文件及报价一览表未按规定密封、签字、盖章 |  |  |  |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |  |  |  |
| 4 | 投标文件载明的服务期限不满足招标文件规定的 |  |  |  |
| 5 | 投标文件对招标文件中标注“★”的条款响应为负偏离的 |  |  |  |
| 6 | 增值税率填写要求：在%前填写整数；投标人参与投标只允许填报唯一1个“投标报价”和1个“增值税率”，填报了2个或以上“投标报价”和“增值税率”的，其投标将直接作投标无效处理； |  |  |  |
| 7 | 投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 8 | 投标人必须同时填报“投标报价”和“增值税率”（投标报价=1-投标下浮率）。“投标报价”和“增值税率”缺填、漏填、错填一项及以上的，将直接作投标无效处理； |  |  |  |
| 9 | 投标报价有严重缺漏项目 |  |  |  |
| 10 | 法律、法规规定的其他情形 |  |  |  |
| 三、综合评分指引 |  |  |  |  |
| 评分类别 | 评分项目 |  | 对应章节 | 起止页码 |
| 技术部分 | （请根据评标信息内容调整） |  |  |  |
| 综合实力部分 | （请根据评标信息内容调整） |  |  |  |

注：

1.对于“投标人自查情况”，请投标人根据检查项目认真自查，并参照示例填写“存在/不存在”，如填写“存在”将可能导致投标人符合性审查不通过；

2.对于“综合评分指引”请投标人按照第二册第二章的《评标信息》的评分要求，根据各评分项目以自上而下的顺序编制。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

二、报价一览表

### 报价一览表

根据你方采购项目的招标文件，经研究招标文件及其他有关文件后，决定完全接受招标文件各项内容，进行投标并承诺报价如下：

| 项目名称 | 投标报价 | 增值税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-2026年日常养护项目交通安全设施专业分包采购 |  | % |  |

说明：

1.投标人同意以综合得分排名前二名的中标候选人的评审报价的算术平均值为中标价。

2.本项目采用固定综合单价计价方式，该综合单价包括但不限于为实施和完成工程项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、利润、保险、措施费（含交通疏解费）、规费、税金等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险，且合同期内不予调整。

3.本项目为专业分包，投标单位须自行处理实施过程中涉及与相关政府职能部门、项目技术咨询服务单位、业主单位沟通协调，费用已包含在投标报价内。

4.投标人应充分考虑本工程特点及其它的风险因素，依据本工程招标文件的具体要求，并对本工程进行详细了解，根据本企业自身情况，充分考虑各影响因素后进行报价。

5.投标人应充分考虑市场价格波动风险，本项目合同履约期间不接受调价。

6.投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.投标人必须同时填报“投标报价”和“增值税率”（投标报价=1-投标下浮率）。“投标报价”和“增值税率”缺填、漏填、错填一项及以上的，将直接作投标无效处理；

8.投标报价为1-投标下浮率，例如：投标人的下浮率为30%，那么投标报价=1-投标下浮率（30%）=0.700；填写的投标报价应为三位小数，若不足三位小数，默认后面不足部分为零，例如0.690、0.691等；

- 9.增值税率填写要求：在%前填写整数；投标人参与投标只允许填报唯一1个“投标报价”和1个“增值税率”，填报了2个或以上“投标报价”和“增值税率”的，其投标将直接作投标无效处理。

10.《报价一览表》作为开标时唱标的依据，除按格式要求放入投标文件中外，还应另行单独密封提交一份，在封口密封处加盖公章（或密封封口处粘贴封条并加盖投标单位公章），并在信封上标明“报价一览表”字样。

11.《报价一览表》未按招标文件规定签字、盖章、密封的，将导致废标。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

三、投标函及承诺函

（一）投标函

致：深圳市长筑路桥工程有限公司、深圳市宝安区建设工程监理有限公司：

根据贵方发布的                     （项目名称）的招标公告（项目编号为      ），本人经我方法定代表人授权正式代表投标人（投标人的名称     ），提交下述投标文件（含正本1份，副本7份，唱标所用的《报价一览表》1份，电子版文件1份）。

据此函，本人代表投标方保证，所提供的全部资料是真实的。本人承诺：

（1）我方愿以报价一览表中的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷；

（2）我们会根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（3）我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不清楚或误解的问题的权利。

（4）我们同意在第一册第20条规定的开标日期起遵循本投标文件，并在第一册第15条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或在中标后放弃中标，我们的投标保证金将被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（8）我方为本投标和中标后的合同实施要付给招标代理机构的招标代理服务费如下：

招标代理机构的名称：深圳市宝安区建设工程监理有限公司

招标代理服务费：按第一册第38条“招标代理服务费”标准支付。

| 与本投标有关的正式通信方式： |  |
| --- | --- |
| 地址： | 邮政编码： |
| 电话、手机、传真或电传： |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

（二）投标及履约承诺函

致深圳市长筑路桥工程有限公司、深圳市宝安区建设工程监理有限公司：

我公司承诺：

1.我公司已完全理解该项目招标公告所列明的全部条件，亦保证我公司完全符合本项目的投标条件。

2.我公司同意招标文件里规定的评定方法，愿意接受所有中标候选人的评审报价的算术平均值为中标价。

3.我公司严格按照贵方提供的标书样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，并愿意向贵方及招标人提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

4.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加招标人上级公司或招标人的招标项目的投标。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司及其法定代表人参与采购活动前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录、无行贿犯罪记录、无串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间的情况。

7.我公司未被列入深圳市宝安交通投资集团有限公司或招标人黑名单。

8.我公司参与该项目投标，严格遵守招投标相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请主管部门给予一定年限内禁止参与采购活动或其他处罚。

9.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。

10.我公司清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

11.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

12.我公司承诺未以联合体投标，中标后项目不转包，不分包。

13.我公司不存在下列被认定为投标人之间存在关联关系的情况：(1)法定代表人为同一人；(2)相互间存在参股、控股关系；(3)存在行政隶属关系。

14.我公司不存在违反法律、行政法规规定的其他条件。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给招标人带来的损失。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

（三）诚信承诺函

致深圳市长筑路桥工程有限公司、深圳市宝安区建设工程监理有限公司:

信用承诺是社会信用体系建设的重要内容，更是体现诚信守法的重要标志。（投标人名称）谨作出以下承诺：

我司在参与贵方组织的_____（项目名称和项目编号）____的活动中，保证所提供的资料真实、合法，没有任何伪造、变造资料，或通过欺骗、窃取等非法及不正当手段获得相关资料的行为。如存在上述情形，贵单位有权将其列入我司的信用记录，并归集纳入到相关的信用信息系统、黑名单等，贵单位及相关信用信息系统的运营单位有权将之对外公示。

至投标截止日止，我司承诺符合国家和深圳市有关诚信管理的要求（未被信用中国网、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统、深圳市政府采购监督管理网和深圳公共资源交易中心市、区政府采购平台列为有诚信问题的企业）。

如我方在本次招标活动中有以下情形之一的，贵司可将我方列入黑名单并对外公示，禁止我方3年内参加贵司及下属企业的采购活动；造成经济损失的，我方承担全额赔偿责任；涉嫌违法犯罪的，移交相关部门依法处理：

（1）与其他投标方相互串通，事先商定中标（成交）价或者合谋使特定人中标（成交）的；

（2）采用不正当手段妨碍、排挤其他投标人参与竞争的；

（3）不按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（4）将中标（成交）项目转包给他人，或者在响应文件中未说明且未经公司同意，将中标（成交）项目分包给他人的；

（5）隐瞒真实情况，虚假响应、承诺或提供虚假材料的；

（6）恶意投诉的；

（7）向招标项目相关人行贿或者提供其他不正当利益的；

（8）阻碍、抗拒招标人审查投标真实性的。

我司对上述内容的真实性负责，如有虚假，由此产生的一切责任和后果由我司自行承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

四、投标保证金交纳情况说明

致：深圳市宝安区建设工程监理有限公司

本单位已按           （项目名称）           项目（编号：）的招标文件要求，于年月日前以 转账 方式汇入指定账户（收款单位：深圳市宝安区建设工程监理有限公司，账号：11003856694702，开户银行：平安银行深圳新城支行）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：年月日

汇款金额：（大写）人民币元（小写：￥元）

汇款账户名称：  （应与投标时使用的账户名一致）

账    号：      （应与投标时使用的账号一致）

开户银行：

开户行网点：

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料原路退回。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：

单位电话：

手    机：

说明：

1、此说明一式三份【附投标保证金的转账凭证复印件并加盖投标人公章，转账时请注明“项目编号+投标保证金”字样】，一份编入投标文件，一份与《报价一览表》装入同一单独信封在投标时密封提交，一份备注公司名称+项目编号+投标保证金发送至我司邮箱：bajl001@163.com。

2、如单位名称改变的，还需提供工商部门出具的“名称变更核准通知书”并加盖投标人公章。

五、法定代表人资格证明书

致深圳市宝安区建设工程监理有限公司：

单位名称：

地    址：

姓    名：     性别：    年龄：

身份证号码：   职务：

我系  投标人名称 的法定代表人。本证明书用于 投标人名称 签署 项目名称（项目编号）项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

日  期：    年  月  日

注：法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

法定代表人

身份证反面

法定代表人

身份证正面

说明：

1.本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效；

2.须提供法定代表人的身份证复印件；港澳台居民可提供来往通行证复印件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料复印件；

3.招投标文件中涉及需法定代表人授权和签字（或盖私章）之处，非法人组织可由负责人或执行事务合伙人执行。

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

六、法定代表人授权书

致深圳市宝安区建设工程监理有限公司：

本授权委托书声明：我  姓名  系  投标人名称  的法定代表人，现授权委托  姓名  为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   性别：  年龄：

联系电话：         手机：

身份证号码：       职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：    年  月  日

被授权人

身份证反面

被授权人

身份证正面

说明：

1.本授权委托书要求投标人提供有法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供被授权人的身份证复印件；港澳台居民可提供来往通行证复印件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料复印件。

法定代表人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

七、投标人情况介绍

（一）投标人一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照/事业单位法人证书或其他证明材料 |  |
|  | 1.注册年度及注册编号 |  |
|  | 2.注册资金（万元）： |  |
|  | 3.经营场所： |  |
|  | 4.有效期： |  |
| 二 | 其他资格（质）证书 | （可按表格格式扩展） |
|  | 1.证书名称 |  |
|  | 2.批准单位 |  |
|  | 3.等级 |  |
|  | 4.批准时间及编号 |  |
|  | 5.有效期 |  |
| 三 | 其他 | 投标人认为需补充的其他说明 |
|  | 1.…… |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其他的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

（二）投标人资格证明文件

注：按本招标文件第一章招标公告 “申请人的资格要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按无效投标处理。

八、服务条款偏离表

投标人名称：                              项目编号：

据招标文件要求，我公司承诺响应如下：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明（符合/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 此项内容为招标文件第二册第三章招标项目需求中“二、服务内容及要求”的所有条款要求。 | “完全按招标文件要求响应” | 符合 |

填写说明：请投标人于“投标文件响应”栏中对偏离表中相关条款作出响应情况描述，若响应情况优于或劣于招标要求，应逐条作详细说明；“偏离情况”栏中根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，达到要求的填“符合”，优于要求的填“正偏离”，未填写视为“符合”。

标注“★”的条款均为不可偏离的实质性条款，投标文件对其中任意一条不满足的将作投标无效处理。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

九、商务条款偏离表

投标人名称：                              项目编号：

据招标文件要求，我公司承诺响应如下：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明（符合/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 此项内容为招标文件第二册第三章中“三、商务要求”中的所有条款要求。 | “完全按招标文件要求响应” | 符合 |

填写说明：请投标人于“投标文件响应”栏中对偏离表中相关条款作出响应情况描述，若响应情况优于或劣于招标要求，应逐条作详细说明；“偏离情况”栏中根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，达到要求的填“符合”，优于要求的填“正偏离”，未填写视为“符合”。

标注“★”的条款均为不可偏离的实质性条款，投标文件对其中任意一条不满足的将作投标无效处理。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

#### 十、施工方案（格式自拟）

#### 十一、机械设备

1.自有机械提供与投标人名称一致的在有效期内的车辆行驶证、购置发票及机械照片；

2.租赁机械提供在有效期内的行驶证、租赁合同及机械照片，租赁合同期限应涵盖本项目服务期，即自本项目开标日起一年内有效。

以上资料均应提供扫描件，原件备查，未提供或证明材料不符合要求或不清晰无法判断的不得分。

3.证明文件必须体现投标人名称，否则不得分；

4.以上证明材料提供复印件加盖投标人公章，原件备查,未提供或无法判断不得分。

#### 十二、拟投入人员

投标人拟派项目现场负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 毕业 时间 |  |  |  | 所学 专业 |  |  |
| 工程建设行业 工作年限 |  |  |  | 投标人企业 工作年限 |  |  |  | 技术 特长 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

提供有效证书及社保部门出具的在投标人处购买的近三个月的社保证明复印件加盖投标人公章，原件备查

拟投入本现场管理人员情况表

| 序号 | 职务名称 | 姓名 | 职称 | 项目业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

提供有效证书及社保部门出具的在投标人处购买的近三个月的社保证明复印件加盖投标人公章，原件备查

拟投入专职安全员情况表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

提供有效证书及社保部门出具的在投标人处购买的近三个月的社保证明复印件加盖投标人公章，原件备查

#### 十三、基地或仓库

在深圳设立基地或仓库：

提供自有产权证明（或租赁合同）复印件及基地照片加盖投标人公章，原件备查,未提供或无法判断不得分,

注：如为租赁场地还需要提供投标截止日前三个月租金缴交记录复印件加盖投标人公章，原件备查,未提供或无法判断不得分。

#### 十四、投标人业绩

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 合同金额 | 实施时间 | 业绩证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 累计合同金额 |  |  |  |  |  |  |

附证明材料：

1.自2022年6月至本项目投标截止日止（以合同签订时间为准）有市政工程交安设施类项目业绩（即道路标线、标识标牌、护栏等设施类施工）提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查。

2.累计合同不超过5个（含）；

3.如合同不能体现金额和时间的，则需提供合同甲方出具的证明材料。

4.每份合同提供至少1张不多于3张发票。

#### 十五、履约评价情况

履约评价必须对应本评分标准中投标人业绩处提供的合同，每提供1个已完成的同类项目履约评价情况为良好（同等）或以上评价证明材料复印件加盖投标人法人公章，原件备查。

注：同一个项目的履约评价只计一次；良好评分≥80分。

十六、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明其他内容